# Årsplan: 365 agentoppdrag

Startdato (forslag): man 2. nov 2026. Datoene er flyttbare. Ingen kjøring, bot, publisering eller kjøp aktiveres av dette dokumentet.

# Slik brukes planen

Start med masterprompten (kapittel 4) og ÅR-001.

Hent full arbeidsordre for en oppgave fra aarsplan-365.json (feltet agentarbeidsordre) eller fra kapittel 5.

Oppdater status, kostnad og artefakter i regnearket aarsplan-365.xlsx (arket «Oppgaver»). Arket «Dag» viser én oppgave.

Maks 2 reparasjonsrunder før en oppgave markeres «Blokkert».

Videreutvikle det som virker. Dropp og erstatt oppgaver ved kvartalsrevisjon, med begrunnelse.

# 1. Faser

| Periode | Hovedarbeid |
| --- | --- |
| Uke 1–13 · Q1 Fundament | Gjenbruke tidligere arbeid, bygge agentgrunnlaget, mobil kommandosentral, researchmotor og første produkt (Rolig Pusterom). |
| Uke 14–26 · Q2 Fysisk produkt og kjent teknikk | Finne fysiske produktproblemer, undersøke kjent teknikk, lage prototypegrunnlag, vurdere leverandører og bygge et smalt researchverktøy. |
| Uke 27–39 · Q3 Forsterkning | Forbedre agentene, teste multiagentnytten, bygge kunnskapslager, mulighetsradar, kreative leveranser og små digitale produkter. |
| Uke 40–52 · Q4 Skalering og overtakbarhet | Forbedre vinnerproduktet, redusere manuelt arbeid, kontrollere økonomi og sikkerhet, forberede salg og gjøre systemene overtakbare. |
| Dag 365 | Avstemme alle oppgavene mot faktiske leveranser; årsrapport, eksport og forslag til neste mandat. |

# 2. Roller (14)

| Kode | Rolle | Mandat |
| --- | --- | --- |
| ORK | Orkestrator | Bryter ned oppdraget, sender avgrensede arbeidsordre til fagagenter, syntetiserer, lagrer tilstand. Produserer ikke fagarbeid selv. |
| RES | Researcher | Finner, henter og kildebelegger fakta. Hver påstand får kilde og usikkerhet. |
| ARK | Arkitekt | Lager struktur, grensesnitt og datamodeller før noe bygges. Velger det enkleste som holder. |
| BYG | Bygger | Skriver kode, filer og konfigurasjon. Leverer kjørbart, versjonert arbeid. |
| TST | Testagent | Lager testplan, kjører tester, rapporterer avvik med reproduksjonssteg. |
| KTR | Kvalitetskontrollør | Uavhengig. Ser kun leveranse + ferdigkriterier. Godkjenner, eller returnerer med konkrete mangler. |
| PAT | Kjent-teknikk-analytiker | Søker i patentbaser og litteratur, vurderer nyhet indikativt. Aldri juridisk råd. |
| PRD | Produktstrateg | Avgrenser problem, bruker og verdi. Sier nei til det som ikke flytter produktet. |
| DES | Designer | Brukerflyt, visuell ro, tilgjengelighet. Leverer skisser og spesifikasjoner. |
| SKR | Skribent | Skriver presist på norsk. Tekster, dokumentasjon, rapporter, utkast. |
| OKO | Økonomiagent | Kostnad, budsjett, enhetsøkonomi. Håndhever kostnadstak. |
| SIK | Sikkerhetsagent | Trusler, hemmeligheter, personvern, tilgang, promptinjeksjon. |
| DRF | Driftsagent | Publisering, overvåking, automatisering, backup. |
| ARV | Arkivar | Tilstand, oppgaveregister, kunnskapslager, avstemming mot leveranser. |

# 3. Skill-bibliotek (30)

| ID | Skill | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| SK-01 | Kildebelagt research | Spørsmål → søk → påstander med kilde, dato og usikkerhet. |
| SK-02 | Kildekritikk | Ranger kilder etter primær/sekundær, alder, interessekonflikt. |
| SK-03 | Kravuttrekk | Trekk eksplisitte og implisitte krav ut av materiale; merk antakelser. |
| SK-04 | Prioriteringsmatrise | Verdi × innsats × gjenbruk, med begrunnelse per rad. |
| SK-05 | Arkitekturskisse | Komponenter, dataflyt, grensesnitt på én side. |
| SK-06 | Kodeproduksjon | Små commits, kjørbart etter hvert steg, ingen døde filer. |
| SK-07 | Testplan og testkjøring | Testtilfeller, forventet resultat, faktisk resultat, avvik. |
| SK-08 | Kodegjennomgang | Les diffen adversarielt: hva brekker, hva er overflødig. |
| SK-09 | Tilstandslagring | Skriv state.json: ferdig, blokkert, neste handling, artefaktstier. |
| SK-10 | Gjenopptakelse | Les tilstand og logg, fortsett uten å gjenta fullført arbeid. |
| SK-11 | Patentsøk | Espacenet/Google Patents, CPC-klasser, synonymer, siteringskjeder. |
| SK-12 | Nyhetsvurdering | Sammenlign trekk-for-trekk mot nærmeste kjente teknikk. Indikativt. |
| SK-13 | Konfidensialitetsregime | Hva kan deles, med hvem, når. Ingen offentliggjøring før avklaring. |
| SK-14 | Oppfinnelsesjournal | Datert, signert, versjonert beskrivelse av idé og forsøk. |
| SK-15 | Brukerflytdesign | Skjermer, tilstander, tomtilstander, feiltilstander. |
| SK-16 | Tilgjengelighet | WCAG-sjekk: kontrast, skjermleser, redusert bevegelse, tastatur. |
| SK-17 | Mobil-først | Fungerer på liten skjerm, én hånd, ustabilt nett. |
| SK-18 | Enhetsøkonomi | Kost per enhet/kjøring, marginer, break-even. |
| SK-19 | Budsjett og kostnadstak | Sett tak, mål forbruk, stopp ved overskridelse. |
| SK-20 | Trusselmodellering | Aktører, verdier, angrepsflater, tiltak. |
| SK-21 | Hemmelighetshåndtering | Ingen nøkler i kode eller klient; rotasjon; minste tilgang. |
| SK-22 | Publisering og deploy | Bygg, test, publiser med ett steg; tilbakerulling klar. |
| SK-23 | Overvåking | Feil, oppetid, kostnad; varsel ved terskel. |
| SK-24 | Automatisering | Finn gjentatt manuelt arbeid og erstatt med skript/agent. |
| SK-25 | Norsk klarspråk | Korte setninger, aktive verb, ingen fyll. |
| SK-26 | Rapportskriving | Konklusjon først, belegg etterpå, kilder til slutt. |
| SK-27 | Visuell identitet | Farger, typografi, ikonstil, tone. |
| SK-28 | Avstemming | Map oppgaver mot faktiske artefakter; marker hull. |
| SK-29 | Overlevering | Dokumentasjon som lar en fremmed agent ta over uten spørsmål. |
| SK-30 | Beslutningsnotat | Alternativer, kriterier, anbefaling, hva som skal til for å snu. |

# 4. Masterprompt

Du er Orkestrator for et produksjonsår med 365 oppdrag (ÅR-001 til ÅR-365).

Du produserer ikke fagarbeid selv. Du delegerer, syntetiserer, kontrollerer og lagrer tilstand.

## 1. Før hver kjøring

1. Les `state.json`. Den er sannheten, ikke hukommelsen din.

2. Finn første oppgave med status «Ikke startet» eller «Pågår» der alle avhengigheter er «Ferdig».

3. Les oppgavens arbeidsordre (`agentarbeidsordre` i JSON). Følg den bokstavelig.

## 2. Arbeidsløkken

Oppgave → avgrensede subagenter → produksjon → syntese → uavhengig kontroll → eventuell reparasjon → lagret tilstand → neste klare oppgave.

- Hver fagrolle får egen arbeidsordre og egen kjøring. Ikke simuler roller i én lang tekst.

- Gi hver subagent bare det den trenger: mål, input, format, ferdigkriterier.

- Syntetiser resultatene til én leveranse.

- Send leveransen og ferdigkriteriene — ikke prosessen — til Kvalitetskontrolløren.

- Returnert? Reparer og kontroller på nytt. Maks 2 reparasjonsrunder, deretter «Blokkert» med årsak.

## 3. Godkjenningsporter

Oppgaver med `krever_godkjenning: true` skal:

1. Forberede alt til og med siste steg før det irreversible (publisering, kjøp, ekstern kontakt, innsending).

2. Sette status «Venter godkjenning» og lagre tilstand.

3. Stoppe. Fortsett først når godkjenning er registrert i `state.json`.

## 4. Konfidensialitet (oppfinnelsessporet)

Oppgaver med `konfidensiell: true`:

- Bare lukket mappe. Ingen publisering, ingen deling, ingen verktøy som lagrer eller trener på innholdet.

- Offentliggjøring før innlevering kan bli kjent teknikk og ødelegge nyhet (EPC art. 54). Vurderinger er indikative, ikke juridisk råd.

## 5. Kostnader

- Hver oppgave har `kostnadstak_usd`. Logg forbruk per subagent.

- Passerer forbruket taket: stopp, marker «Blokkert», skriv hvorfor.

## 6. Tilstand

Etter hver oppgave skriver du til `state.json`:

```json

{"id": "ÅR-NNN", "status": "Ferdig|Blokkert|Venter godkjenning|Droppet",

"artefakter": ["sti/til/fil"], "kostnad_usd": 0.0,

"reparasjonsrunder": 0, "notat": "", "neste": "ÅR-NNN"}

```

En ny sesjon skal kunne fortsette fra `state.json` alene, uten å gjenta ferdig arbeid.

## 7. Prioriteringsregel

Videreutvikle det som virker, fremfor å starte nytt. Det er bedre å ende året med tre ting som lever enn 365 halvferdige ideer.

Oppgaver kan droppes eller erstattes ved kvartalsrevisjon; registrer begrunnelsen.

## 8. Roller

- ORK Orkestrator — Bryter ned oppdraget, sender avgrensede arbeidsordre til fagagenter, syntetiserer, lagrer tilstand. Produserer ikke fagarbeid selv.

- RES Researcher — Finner, henter og kildebelegger fakta. Hver påstand får kilde og usikkerhet.

- ARK Arkitekt — Lager struktur, grensesnitt og datamodeller før noe bygges. Velger det enkleste som holder.

- BYG Bygger — Skriver kode, filer og konfigurasjon. Leverer kjørbart, versjonert arbeid.

- TST Testagent — Lager testplan, kjører tester, rapporterer avvik med reproduksjonssteg.

- KTR Kvalitetskontrollør — Uavhengig. Ser kun leveranse + ferdigkriterier. Godkjenner, eller returnerer med konkrete mangler.

- PAT Kjent-teknikk-analytiker — Søker i patentbaser og litteratur, vurderer nyhet indikativt. Aldri juridisk råd.

- PRD Produktstrateg — Avgrenser problem, bruker og verdi. Sier nei til det som ikke flytter produktet.

- DES Designer — Brukerflyt, visuell ro, tilgjengelighet. Leverer skisser og spesifikasjoner.

- SKR Skribent — Skriver presist på norsk. Tekster, dokumentasjon, rapporter, utkast.

- OKO Økonomiagent — Kostnad, budsjett, enhetsøkonomi. Håndhever kostnadstak.

- SIK Sikkerhetsagent — Trusler, hemmeligheter, personvern, tilgang, promptinjeksjon.

- DRF Driftsagent — Publisering, overvåking, automatisering, backup.

- ARV Arkivar — Tilstand, oppgaveregister, kunnskapslager, avstemming mot leveranser.

## 9. Skills

- SK-01 Kildebelagt research — Spørsmål → søk → påstander med kilde, dato og usikkerhet.

- SK-02 Kildekritikk — Ranger kilder etter primær/sekundær, alder, interessekonflikt.

- SK-03 Kravuttrekk — Trekk eksplisitte og implisitte krav ut av materiale; merk antakelser.

- SK-04 Prioriteringsmatrise — Verdi × innsats × gjenbruk, med begrunnelse per rad.

- SK-05 Arkitekturskisse — Komponenter, dataflyt, grensesnitt på én side.

- SK-06 Kodeproduksjon — Små commits, kjørbart etter hvert steg, ingen døde filer.

- SK-07 Testplan og testkjøring — Testtilfeller, forventet resultat, faktisk resultat, avvik.

- SK-08 Kodegjennomgang — Les diffen adversarielt: hva brekker, hva er overflødig.

- SK-09 Tilstandslagring — Skriv state.json: ferdig, blokkert, neste handling, artefaktstier.

- SK-10 Gjenopptakelse — Les tilstand og logg, fortsett uten å gjenta fullført arbeid.

- SK-11 Patentsøk — Espacenet/Google Patents, CPC-klasser, synonymer, siteringskjeder.

- SK-12 Nyhetsvurdering — Sammenlign trekk-for-trekk mot nærmeste kjente teknikk. Indikativt.

- SK-13 Konfidensialitetsregime — Hva kan deles, med hvem, når. Ingen offentliggjøring før avklaring.

- SK-14 Oppfinnelsesjournal — Datert, signert, versjonert beskrivelse av idé og forsøk.

- SK-15 Brukerflytdesign — Skjermer, tilstander, tomtilstander, feiltilstander.

- SK-16 Tilgjengelighet — WCAG-sjekk: kontrast, skjermleser, redusert bevegelse, tastatur.

- SK-17 Mobil-først — Fungerer på liten skjerm, én hånd, ustabilt nett.

- SK-18 Enhetsøkonomi — Kost per enhet/kjøring, marginer, break-even.

- SK-19 Budsjett og kostnadstak — Sett tak, mål forbruk, stopp ved overskridelse.

- SK-20 Trusselmodellering — Aktører, verdier, angrepsflater, tiltak.

- SK-21 Hemmelighetshåndtering — Ingen nøkler i kode eller klient; rotasjon; minste tilgang.

- SK-22 Publisering og deploy — Bygg, test, publiser med ett steg; tilbakerulling klar.

- SK-23 Overvåking — Feil, oppetid, kostnad; varsel ved terskel.

- SK-24 Automatisering — Finn gjentatt manuelt arbeid og erstatt med skript/agent.

- SK-25 Norsk klarspråk — Korte setninger, aktive verb, ingen fyll.

- SK-26 Rapportskriving — Konklusjon først, belegg etterpå, kilder til slutt.

- SK-27 Visuell identitet — Farger, typografi, ikonstil, tone.

- SK-28 Avstemming — Map oppgaver mot faktiske artefakter; marker hull.

- SK-29 Overlevering — Dokumentasjon som lar en fremmed agent ta over uten spørsmål.

- SK-30 Beslutningsnotat — Alternativer, kriterier, anbefaling, hva som skal til for å snu.

## 10. Hva du aldri gjør

- Publiserer, kjøper, kontakter eller sender inn uten registrert godkjenning.

- Hevder at noe er ferdig uten at kontrolløren har godkjent det.

- Deler konfidensielt materiale.

- Fortsetter etter passert kostnadstak.

- Starter en oppgave med uferdige avhengigheter.

Start: ÅR-001 — kartlegg materialet som faktisk er tilgjengelig.

# 5. De 365 oppdragene

## Uke 1 · Inventar og utgangspunkt

### ÅR-001 — Kartlegg materialet som faktisk er tilgjengelig (repoer, notater, filer, eksporter)

Dag 1 · man 2. nov 2026 · Research · P1

Arbeidsordre: Kartlegg materialet som faktisk er tilgjengelig (repoer, notater, filer, eksporter). Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kartlegg materialet som faktisk er tilgjengelig (repoer, notater, filer, eksporter)». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kartlegg materialet som faktisk er tilgjengelig (repoer, notater, filer, eksporter)». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kartlegg materialet som faktisk er tilgjengelig (repoer, notater, filer, eksporter)» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kartlegg materialet som faktisk er tilgjengelig (repoer, notater, filer, eksporter)» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Kartlegg materialet som faktisk er tilgjengelig (repoer, notater, filer, eksporter) (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ingen

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-001=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-002.

### ÅR-002 — Trekk ut brukerkrav og arbeidsprinsipper fra materialet

Dag 2 · tir 3. nov 2026 · Research · P2

Arbeidsordre: Trekk ut brukerkrav og arbeidsprinsipper fra materialet. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Trekk ut brukerkrav og arbeidsprinsipper fra materialet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Trekk ut brukerkrav og arbeidsprinsipper fra materialet». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Trekk ut brukerkrav og arbeidsprinsipper fra materialet» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Trekk ut brukerkrav og arbeidsprinsipper fra materialet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Trekk ut brukerkrav og arbeidsprinsipper fra materialet (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-001

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-002=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-003.

### ÅR-003 — Registrer tidligere prosjekter i prosjektregister med status

Dag 3 · ons 4. nov 2026 · Arkiv / revisjon · P2

Arbeidsordre: Registrer tidligere prosjekter i prosjektregister med status. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Registrer tidligere prosjekter i prosjektregister med status». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Registrer tidligere prosjekter i prosjektregister med status». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Registrer tidligere prosjekter i prosjektregister med status». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Registrer tidligere prosjekter i prosjektregister med status» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Registrer tidligere prosjekter i prosjektregister med status (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-002

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-003=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-004.

### ÅR-004 — Prioriter tidligere prosjekter etter verdi, innsats og gjenbruk

Dag 4 · tor 5. nov 2026 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Prioriter tidligere prosjekter etter verdi, innsats og gjenbruk. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Prioriter tidligere prosjekter etter verdi, innsats og gjenbruk». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Prioriter tidligere prosjekter etter verdi, innsats og gjenbruk». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Prioriter tidligere prosjekter etter verdi, innsats og gjenbruk». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Prioriter tidligere prosjekter etter verdi, innsats og gjenbruk» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Prioriter tidligere prosjekter etter verdi, innsats og gjenbruk (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-003

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-004=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-005.

### ÅR-005 — Opprett felles tilstandsfil (state.json) og oppgavelogg

Dag 5 · fre 6. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Opprett felles tilstandsfil (state.json) og oppgavelogg. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Opprett felles tilstandsfil (state.json) og oppgavelogg»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Opprett felles tilstandsfil (state.json) og oppgavelogg» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Opprett felles tilstandsfil (state.json) og oppgavelogg». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Opprett felles tilstandsfil (state.json) og oppgavelogg» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Opprett felles tilstandsfil (state.json) og oppgavelogg (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-004

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-005=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-006.

### ÅR-006 — Verifiser at register og tilstand kan gjenopptas av en ny sesjon

Dag 6 · lør 7. nov 2026 · Test · P2

Arbeidsordre: Verifiser at register og tilstand kan gjenopptas av en ny sesjon. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Verifiser at register og tilstand kan gjenopptas av en ny sesjon». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Verifiser at register og tilstand kan gjenopptas av en ny sesjon» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Verifiser at register og tilstand kan gjenopptas av en ny sesjon» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Verifiser at register og tilstand kan gjenopptas av en ny sesjon» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Verifiser at register og tilstand kan gjenopptas av en ny sesjon (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-005

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-006=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-007.

### ÅR-007 — Ukesrevisjon uke 1 og lås prioriteringslisten

Dag 7 · søn 8. nov 2026 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 1 og lås prioriteringslisten. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 1 og lås prioriteringslisten». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 1 og lås prioriteringslisten». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 1 og lås prioriteringslisten». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 1 og lås prioriteringslisten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 1 og lås prioriteringslisten (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-001, ÅR-002, ÅR-003, ÅR-004, ÅR-005, ÅR-006

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-007=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-008.

## Uke 2 · Agentgrunnlag

### ÅR-008 — Skriv de 14 rolleprofilene som separate instruksfiler

Dag 8 · man 9. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Skriv de 14 rolleprofilene som separate instruksfiler. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Skriv de 14 rolleprofilene som separate instruksfiler»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Skriv de 14 rolleprofilene som separate instruksfiler» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Skriv de 14 rolleprofilene som separate instruksfiler». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv de 14 rolleprofilene som separate instruksfiler» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Skriv de 14 rolleprofilene som separate instruksfiler (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-007

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-008=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-009.

### ÅR-009 — Skriv masterprompt v1 med delegering, kontroll og gjenopptakelse

Dag 9 · tir 10. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Skriv masterprompt v1 med delegering, kontroll og gjenopptakelse. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Skriv masterprompt v1 med delegering, kontroll og gjenopptakelse»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Skriv masterprompt v1 med delegering, kontroll og gjenopptakelse» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Skriv masterprompt v1 med delegering, kontroll og gjenopptakelse». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv masterprompt v1 med delegering, kontroll og gjenopptakelse» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Skriv masterprompt v1 med delegering, kontroll og gjenopptakelse (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-008

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-009=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-010.

### ÅR-010 — Bygg minimal orkestratorløkke: oppgave → subagent → resultat

Dag 10 · ons 11. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg minimal orkestratorløkke: oppgave → subagent → resultat. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg minimal orkestratorløkke: oppgave → subagent → resultat»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg minimal orkestratorløkke: oppgave → subagent → resultat» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg minimal orkestratorløkke: oppgave → subagent → resultat». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg minimal orkestratorløkke: oppgave → subagent → resultat» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg minimal orkestratorløkke: oppgave → subagent → resultat (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-009

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-010=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-011.

### ÅR-011 — Lagre tilstand automatisk etter hver kjøring

Dag 11 · tor 12. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Lagre tilstand automatisk etter hver kjøring. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Lagre tilstand automatisk etter hver kjøring»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Lagre tilstand automatisk etter hver kjøring» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Lagre tilstand automatisk etter hver kjøring». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lagre tilstand automatisk etter hver kjøring» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Lagre tilstand automatisk etter hver kjøring (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-010

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-011=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-012.

### ÅR-012 — Kjør tre testoppdrag gjennom løkken og logg avvik

Dag 12 · fre 13. nov 2026 · Test · P2

Arbeidsordre: Kjør tre testoppdrag gjennom løkken og logg avvik. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kjør tre testoppdrag gjennom løkken og logg avvik». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Kjør tre testoppdrag gjennom løkken og logg avvik» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kjør tre testoppdrag gjennom løkken og logg avvik» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kjør tre testoppdrag gjennom løkken og logg avvik» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Kjør tre testoppdrag gjennom løkken og logg avvik (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-011

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-012=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-013.

### ÅR-013 — Håndhev reparasjonsregelen: maks to runder før «blokkert»

Dag 13 · lør 14. nov 2026 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Håndhev reparasjonsregelen: maks to runder før «blokkert». Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Håndhev reparasjonsregelen: maks to runder før «blokkert»» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Håndhev reparasjonsregelen: maks to runder før «blokkert»» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Håndhev reparasjonsregelen: maks to runder før «blokkert»».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Håndhev reparasjonsregelen: maks to runder før «blokkert»» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Håndhev reparasjonsregelen: maks to runder før «blokkert» (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-012

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-013=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-014.

### ÅR-014 — Ukesrevisjon uke 2: løkkens svakheter og neste forbedring

Dag 14 · søn 15. nov 2026 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 2: løkkens svakheter og neste forbedring. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 2: løkkens svakheter og neste forbedring». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 2: løkkens svakheter og neste forbedring». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 2: løkkens svakheter og neste forbedring». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 2: løkkens svakheter og neste forbedring» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 2: løkkens svakheter og neste forbedring (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-008, ÅR-009, ÅR-010, ÅR-011, ÅR-012, ÅR-013

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-014=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-015.

## Uke 3 · Skill-bibliotek

### ÅR-015 — Skriv skills SK-01 til SK-10 som egne instruksfiler

Dag 15 · man 16. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Skriv skills SK-01 til SK-10 som egne instruksfiler. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Skriv skills SK-01 til SK-10 som egne instruksfiler»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Skriv skills SK-01 til SK-10 som egne instruksfiler» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Skriv skills SK-01 til SK-10 som egne instruksfiler». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv skills SK-01 til SK-10 som egne instruksfiler» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Skriv skills SK-01 til SK-10 som egne instruksfiler (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-014

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-015=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-016.

### ÅR-016 — Skriv skills SK-11 til SK-20

Dag 16 · tir 17. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Skriv skills SK-11 til SK-20. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Skriv skills SK-11 til SK-20»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Skriv skills SK-11 til SK-20» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Skriv skills SK-11 til SK-20». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv skills SK-11 til SK-20» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Skriv skills SK-11 til SK-20 (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-015

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-016=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-017.

### ÅR-017 — Skriv skills SK-21 til SK-30

Dag 17 · ons 18. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Skriv skills SK-21 til SK-30. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Skriv skills SK-21 til SK-30»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Skriv skills SK-21 til SK-30» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Skriv skills SK-21 til SK-30». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv skills SK-21 til SK-30» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Skriv skills SK-21 til SK-30 (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-016

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-017=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-018.

### ÅR-018 — Test hver skill på et minieksempel og noter treffsikkerhet

Dag 18 · tor 19. nov 2026 · Test · P2

Arbeidsordre: Test hver skill på et minieksempel og noter treffsikkerhet. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test hver skill på et minieksempel og noter treffsikkerhet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test hver skill på et minieksempel og noter treffsikkerhet» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test hver skill på et minieksempel og noter treffsikkerhet» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test hver skill på et minieksempel og noter treffsikkerhet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test hver skill på et minieksempel og noter treffsikkerhet (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-017

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-018=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-019.

### ÅR-019 — Lag skill-indeks som orkestratoren slår opp i automatisk

Dag 19 · fre 20. nov 2026 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Lag skill-indeks som orkestratoren slår opp i automatisk. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Lag skill-indeks som orkestratoren slår opp i automatisk» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Lag skill-indeks som orkestratoren slår opp i automatisk» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Lag skill-indeks som orkestratoren slår opp i automatisk».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lag skill-indeks som orkestratoren slår opp i automatisk» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Lag skill-indeks som orkestratoren slår opp i automatisk (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-018

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-019=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-020.

### ÅR-020 — Uavhengig gjennomgang av skill-biblioteket for overlapp og hull

Dag 20 · lør 21. nov 2026 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Uavhengig gjennomgang av skill-biblioteket for overlapp og hull. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Uavhengig gjennomgang av skill-biblioteket for overlapp og hull». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Uavhengig gjennomgang av skill-biblioteket for overlapp og hull».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Uavhengig gjennomgang av skill-biblioteket for overlapp og hull». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Uavhengig gjennomgang av skill-biblioteket for overlapp og hull» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Uavhengig gjennomgang av skill-biblioteket for overlapp og hull (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-019

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-020=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-021.

### ÅR-021 — Ukesrevisjon uke 3

Dag 21 · søn 22. nov 2026 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 3. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 3». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 3». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 3». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 3» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 3 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-015, ÅR-016, ÅR-017, ÅR-018, ÅR-019, ÅR-020

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-021=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-022.

## Uke 4 · Mobil kommandosentral – design

### ÅR-022 — Kartlegg hva som må kunne gjøres fra telefonen

Dag 22 · man 23. nov 2026 · Design · P2

Arbeidsordre: Kartlegg hva som må kunne gjøres fra telefonen. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Kartlegg hva som må kunne gjøres fra telefonen» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kartlegg hva som må kunne gjøres fra telefonen». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Kartlegg hva som må kunne gjøres fra telefonen» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kartlegg hva som må kunne gjøres fra telefonen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Kartlegg hva som må kunne gjøres fra telefonen (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-021

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-022=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-023.

### ÅR-023 — Skisser kommandosentral: kø, status, godkjenningsknapp

Dag 23 · tir 24. nov 2026 · Design · P2

Arbeidsordre: Skisser kommandosentral: kø, status, godkjenningsknapp. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skisser kommandosentral: kø, status, godkjenningsknapp» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Skisser kommandosentral: kø, status, godkjenningsknapp». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Skisser kommandosentral: kø, status, godkjenningsknapp» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skisser kommandosentral: kø, status, godkjenningsknapp» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Skisser kommandosentral: kø, status, godkjenningsknapp (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-022

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-023=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-024.

### ÅR-024 — Bygg statisk prototype av kommandosentralen

Dag 24 · ons 25. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg statisk prototype av kommandosentralen. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg statisk prototype av kommandosentralen»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg statisk prototype av kommandosentralen» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg statisk prototype av kommandosentralen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg statisk prototype av kommandosentralen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg statisk prototype av kommandosentralen (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-023

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-024=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-025.

### ÅR-025 — Koble prototypen til state.json i lesemodus

Dag 25 · tor 26. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Koble prototypen til state.json i lesemodus. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Koble prototypen til state.json i lesemodus»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Koble prototypen til state.json i lesemodus» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Koble prototypen til state.json i lesemodus». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Koble prototypen til state.json i lesemodus» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Koble prototypen til state.json i lesemodus (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-024

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-025=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-026.

### ÅR-026 — Test kommandosentralen på mobil i to ekte arbeidsøkter

Dag 26 · fre 27. nov 2026 · Test · P2

Arbeidsordre: Test kommandosentralen på mobil i to ekte arbeidsøkter. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test kommandosentralen på mobil i to ekte arbeidsøkter». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test kommandosentralen på mobil i to ekte arbeidsøkter» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test kommandosentralen på mobil i to ekte arbeidsøkter» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test kommandosentralen på mobil i to ekte arbeidsøkter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test kommandosentralen på mobil i to ekte arbeidsøkter (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-025

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-026=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-027.

### ÅR-027 — Varsle når en oppgave venter på godkjenning

Dag 27 · lør 28. nov 2026 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Varsle når en oppgave venter på godkjenning. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Varsle når en oppgave venter på godkjenning» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Varsle når en oppgave venter på godkjenning» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Varsle når en oppgave venter på godkjenning».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Varsle når en oppgave venter på godkjenning» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Varsle når en oppgave venter på godkjenning (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-026

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-027=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-028.

### ÅR-028 — Ukesrevisjon uke 4

Dag 28 · søn 29. nov 2026 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 4. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 4». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 4». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 4». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 4» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 4 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-022, ÅR-023, ÅR-024, ÅR-025, ÅR-026, ÅR-027

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-028=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-029.

## Uke 5 · Mobil kommandosentral v1

### ÅR-029 — Legg til skrivemodus: godkjenn, avvis, kommenter

Dag 29 · man 30. nov 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Legg til skrivemodus: godkjenn, avvis, kommenter. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Legg til skrivemodus: godkjenn, avvis, kommenter»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Legg til skrivemodus: godkjenn, avvis, kommenter» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Legg til skrivemodus: godkjenn, avvis, kommenter». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Legg til skrivemodus: godkjenn, avvis, kommenter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Legg til skrivemodus: godkjenn, avvis, kommenter (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-028

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-029=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-030.

### ÅR-030 — Legg til køvisning med avhengigheter

Dag 30 · tir 1. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Legg til køvisning med avhengigheter. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Legg til køvisning med avhengigheter»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Legg til køvisning med avhengigheter» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Legg til køvisning med avhengigheter». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Legg til køvisning med avhengigheter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Legg til køvisning med avhengigheter (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-029

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-030=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-031.

### ÅR-031 — Flytt hemmeligheter ut av klienten og legg på tilgangskontroll

Dag 31 · ons 2. des 2026 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Flytt hemmeligheter ut av klienten og legg på tilgangskontroll. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Flytt hemmeligheter ut av klienten og legg på tilgangskontroll».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Flytt hemmeligheter ut av klienten og legg på tilgangskontroll» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Flytt hemmeligheter ut av klienten og legg på tilgangskontroll». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Flytt hemmeligheter ut av klienten og legg på tilgangskontroll» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Flytt hemmeligheter ut av klienten og legg på tilgangskontroll (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-030

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-031=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-032.

### ÅR-032 — Ende-til-ende-test: start oppgave fra mobil til lagret resultat

Dag 32 · tor 3. des 2026 · Test · P2

Arbeidsordre: Ende-til-ende-test: start oppgave fra mobil til lagret resultat. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Ende-til-ende-test: start oppgave fra mobil til lagret resultat». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Ende-til-ende-test: start oppgave fra mobil til lagret resultat» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Ende-til-ende-test: start oppgave fra mobil til lagret resultat» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ende-til-ende-test: start oppgave fra mobil til lagret resultat» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Ende-til-ende-test: start oppgave fra mobil til lagret resultat (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-031

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-032=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-033.

### ÅR-033 — Skriv én-sides bruksanvisning for kommandosentralen

Dag 33 · fre 4. des 2026 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Skriv én-sides bruksanvisning for kommandosentralen. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv én-sides bruksanvisning for kommandosentralen» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv én-sides bruksanvisning for kommandosentralen» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv én-sides bruksanvisning for kommandosentralen». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv én-sides bruksanvisning for kommandosentralen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv én-sides bruksanvisning for kommandosentralen (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-032

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-033=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-034.

### ÅR-034 — Kvalitetskontroll av kommandosentral v1

Dag 34 · lør 5. des 2026 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kvalitetskontroll av kommandosentral v1. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kvalitetskontroll av kommandosentral v1». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kvalitetskontroll av kommandosentral v1».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kvalitetskontroll av kommandosentral v1». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kvalitetskontroll av kommandosentral v1» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kvalitetskontroll av kommandosentral v1 (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-033

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-034=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-035.

### ÅR-035 — Ukesrevisjon uke 5

Dag 35 · søn 6. des 2026 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 5. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 5». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 5». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 5». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 5» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 5 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-029, ÅR-030, ÅR-031, ÅR-032, ÅR-033, ÅR-034

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-035=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-036.

## Uke 6 · Researchmotor – grunnlag

### ÅR-036 — Definer researchformat: spørsmål, kilder, påstander, usikkerhet

Dag 36 · man 7. des 2026 · Research · P2

Arbeidsordre: Definer researchformat: spørsmål, kilder, påstander, usikkerhet. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Definer researchformat: spørsmål, kilder, påstander, usikkerhet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Definer researchformat: spørsmål, kilder, påstander, usikkerhet». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Definer researchformat: spørsmål, kilder, påstander, usikkerhet» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Definer researchformat: spørsmål, kilder, påstander, usikkerhet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Definer researchformat: spørsmål, kilder, påstander, usikkerhet (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-035

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-036=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-037.

### ÅR-037 — Bygg søk-og-hent-steg med kildelogg

Dag 37 · tir 8. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg søk-og-hent-steg med kildelogg. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg søk-og-hent-steg med kildelogg»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg søk-og-hent-steg med kildelogg» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg søk-og-hent-steg med kildelogg». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg søk-og-hent-steg med kildelogg» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg søk-og-hent-steg med kildelogg (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-036

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-037=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-038.

### ÅR-038 — Bygg påstandsuttrekk med kildehenvisning per påstand

Dag 38 · ons 9. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg påstandsuttrekk med kildehenvisning per påstand. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg påstandsuttrekk med kildehenvisning per påstand»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg påstandsuttrekk med kildehenvisning per påstand» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg påstandsuttrekk med kildehenvisning per påstand». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg påstandsuttrekk med kildehenvisning per påstand» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg påstandsuttrekk med kildehenvisning per påstand (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-037

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-038=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-039.

### ÅR-039 — Bygg kildekritikk-steg som rangerer kilder

Dag 39 · tor 10. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg kildekritikk-steg som rangerer kilder. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg kildekritikk-steg som rangerer kilder»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg kildekritikk-steg som rangerer kilder» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg kildekritikk-steg som rangerer kilder». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg kildekritikk-steg som rangerer kilder» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg kildekritikk-steg som rangerer kilder (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-038

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-039=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-040.

### ÅR-040 — Test researchmotoren på tre spørsmål med kjent fasit

Dag 40 · fre 11. des 2026 · Test · P2

Arbeidsordre: Test researchmotoren på tre spørsmål med kjent fasit. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test researchmotoren på tre spørsmål med kjent fasit». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test researchmotoren på tre spørsmål med kjent fasit» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test researchmotoren på tre spørsmål med kjent fasit» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test researchmotoren på tre spørsmål med kjent fasit» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test researchmotoren på tre spørsmål med kjent fasit (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-039

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-040=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-041.

### ÅR-041 — Legg på cache og kostnadsmåling per researchkjøring

Dag 41 · lør 12. des 2026 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Legg på cache og kostnadsmåling per researchkjøring. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Legg på cache og kostnadsmåling per researchkjøring» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Legg på cache og kostnadsmåling per researchkjøring» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Legg på cache og kostnadsmåling per researchkjøring».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Legg på cache og kostnadsmåling per researchkjøring» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Legg på cache og kostnadsmåling per researchkjøring (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-040

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-041=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-042.

### ÅR-042 — Ukesrevisjon uke 6

Dag 42 · søn 13. des 2026 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 6. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 6». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 6». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 6». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 6» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 6 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-036, ÅR-037, ÅR-038, ÅR-039, ÅR-040, ÅR-041

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-042=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-043.

## Uke 7 · Researchmotor i bruk

### ÅR-043 — Markedsresearch: stress- og pusteapper i Norden

Dag 43 · man 14. des 2026 · Research · P2

Arbeidsordre: Markedsresearch: stress- og pusteapper i Norden. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Markedsresearch: stress- og pusteapper i Norden». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Markedsresearch: stress- og pusteapper i Norden». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Markedsresearch: stress- og pusteapper i Norden» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Markedsresearch: stress- og pusteapper i Norden» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Markedsresearch: stress- og pusteapper i Norden (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-042

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-043=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-044.

### ÅR-044 — Research: brukerbehov for rolige mikropauser

Dag 44 · tir 15. des 2026 · Research · P2

Arbeidsordre: Research: brukerbehov for rolige mikropauser. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Research: brukerbehov for rolige mikropauser». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Research: brukerbehov for rolige mikropauser». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Research: brukerbehov for rolige mikropauser» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Research: brukerbehov for rolige mikropauser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Research: brukerbehov for rolige mikropauser (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-043

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-044=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-045.

### ÅR-045 — Research: regulatoriske grenser for velværeapper (ikke medisinsk utstyr)

Dag 45 · ons 16. des 2026 · Research · P2

Arbeidsordre: Research: regulatoriske grenser for velværeapper (ikke medisinsk utstyr). Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Research: regulatoriske grenser for velværeapper (ikke medisinsk utstyr)». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Research: regulatoriske grenser for velværeapper (ikke medisinsk utstyr)». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Research: regulatoriske grenser for velværeapper (ikke medisinsk utstyr)» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Research: regulatoriske grenser for velværeapper (ikke medisinsk utstyr)» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Research: regulatoriske grenser for velværeapper (ikke medisinsk utstyr) (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-044

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-045=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-046.

### ÅR-046 — Kostnadsrapport for researchmotoren så langt

Dag 46 · tor 17. des 2026 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Kostnadsrapport for researchmotoren så langt. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Kostnadsrapport for researchmotoren så langt». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kostnadsrapport for researchmotoren så langt». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kostnadsrapport for researchmotoren så langt». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kostnadsrapport for researchmotoren så langt» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Kostnadsrapport for researchmotoren så langt (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-045

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-046=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-047.

### ÅR-047 — Forbedre researchmotoren ut fra feil i de tre kjøringene

Dag 47 · fre 18. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Forbedre researchmotoren ut fra feil i de tre kjøringene. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Forbedre researchmotoren ut fra feil i de tre kjøringene»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Forbedre researchmotoren ut fra feil i de tre kjøringene» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Forbedre researchmotoren ut fra feil i de tre kjøringene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Forbedre researchmotoren ut fra feil i de tre kjøringene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Forbedre researchmotoren ut fra feil i de tre kjøringene (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-046

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-047=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-048.

### ÅR-048 — Uavhengig kontroll av de tre researchrapportene

Dag 48 · lør 19. des 2026 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Uavhengig kontroll av de tre researchrapportene. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Uavhengig kontroll av de tre researchrapportene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Uavhengig kontroll av de tre researchrapportene».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Uavhengig kontroll av de tre researchrapportene». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Uavhengig kontroll av de tre researchrapportene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Uavhengig kontroll av de tre researchrapportene (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-047

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-048=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-049.

### ÅR-049 — Ukesrevisjon uke 7

Dag 49 · søn 20. des 2026 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 7. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 7». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 7». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 7». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 7» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 7 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-043, ÅR-044, ÅR-045, ÅR-046, ÅR-047, ÅR-048

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-049=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-050.

## Uke 8 · Rolig Pusterom – avklaring

### ÅR-050 — Velg første produkt formelt (Rolig Pusterom) med beslutningsnotat

Dag 50 · man 21. des 2026 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Velg første produkt formelt (Rolig Pusterom) med beslutningsnotat. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Velg første produkt formelt (Rolig Pusterom) med beslutningsnotat». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Velg første produkt formelt (Rolig Pusterom) med beslutningsnotat». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Velg første produkt formelt (Rolig Pusterom) med beslutningsnotat». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Velg første produkt formelt (Rolig Pusterom) med beslutningsnotat» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Velg første produkt formelt (Rolig Pusterom) med beslutningsnotat (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-049

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-050=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-051.

### ÅR-051 — Skriv produktbrief: bruker, problem, løfte, ikke-mål

Dag 51 · tir 22. des 2026 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Skriv produktbrief: bruker, problem, løfte, ikke-mål. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Skriv produktbrief: bruker, problem, løfte, ikke-mål». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv produktbrief: bruker, problem, løfte, ikke-mål». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Skriv produktbrief: bruker, problem, løfte, ikke-mål». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv produktbrief: bruker, problem, løfte, ikke-mål» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Skriv produktbrief: bruker, problem, løfte, ikke-mål (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-050

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-051=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-052.

### ÅR-052 — Gjennomgå dagens miniapp mot HULL.md og lag forbedringsliste

Dag 52 · ons 23. des 2026 · Design · P2

Arbeidsordre: Gjennomgå dagens miniapp mot HULL.md og lag forbedringsliste. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Gjennomgå dagens miniapp mot HULL.md og lag forbedringsliste» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Gjennomgå dagens miniapp mot HULL.md og lag forbedringsliste». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Gjennomgå dagens miniapp mot HULL.md og lag forbedringsliste» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Gjennomgå dagens miniapp mot HULL.md og lag forbedringsliste» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Gjennomgå dagens miniapp mot HULL.md og lag forbedringsliste (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-051

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-052=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-053.

### ÅR-053 — Design ny pusteflyt, mørk modus og krav om redusert bevegelse

Dag 53 · tor 24. des 2026 · Design · P2

Arbeidsordre: Design ny pusteflyt, mørk modus og krav om redusert bevegelse. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Design ny pusteflyt, mørk modus og krav om redusert bevegelse» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Design ny pusteflyt, mørk modus og krav om redusert bevegelse». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Design ny pusteflyt, mørk modus og krav om redusert bevegelse» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Design ny pusteflyt, mørk modus og krav om redusert bevegelse» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Design ny pusteflyt, mørk modus og krav om redusert bevegelse (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-052

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-053=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-054.

### ÅR-054 — Sett opp prosjektstruktur, versjonering og testoppsett for miniappen

Dag 54 · fre 25. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Sett opp prosjektstruktur, versjonering og testoppsett for miniappen. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Sett opp prosjektstruktur, versjonering og testoppsett for miniappen»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Sett opp prosjektstruktur, versjonering og testoppsett for miniappen» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Sett opp prosjektstruktur, versjonering og testoppsett for miniappen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Sett opp prosjektstruktur, versjonering og testoppsett for miniappen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Sett opp prosjektstruktur, versjonering og testoppsett for miniappen (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-053

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-054=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-055.

### ÅR-055 — Baseline-test av nåværende app: ytelse og tilgjengelighet

Dag 55 · lør 26. des 2026 · Test · P2

Arbeidsordre: Baseline-test av nåværende app: ytelse og tilgjengelighet. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Baseline-test av nåværende app: ytelse og tilgjengelighet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Baseline-test av nåværende app: ytelse og tilgjengelighet» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Baseline-test av nåværende app: ytelse og tilgjengelighet» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Baseline-test av nåværende app: ytelse og tilgjengelighet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Baseline-test av nåværende app: ytelse og tilgjengelighet (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-054

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-055=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-056.

### ÅR-056 — Ukesrevisjon uke 8

Dag 56 · søn 27. des 2026 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 8. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 8». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 8». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 8». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 8» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 8 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-050, ÅR-051, ÅR-052, ÅR-053, ÅR-054, ÅR-055

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-056=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-057.

## Uke 9 · Rolig Pusterom – bygg 1

### ÅR-057 — Bygg pusteøvelse med justerbart tempo

Dag 57 · man 28. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg pusteøvelse med justerbart tempo. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg pusteøvelse med justerbart tempo»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg pusteøvelse med justerbart tempo» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg pusteøvelse med justerbart tempo». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg pusteøvelse med justerbart tempo» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg pusteøvelse med justerbart tempo (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-056

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-057=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-058.

### ÅR-058 — Bygg robust lokal øktlogg (local-first) med versjonert lagringsformat

Dag 58 · tir 29. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg robust lokal øktlogg (local-first) med versjonert lagringsformat. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg robust lokal øktlogg (local-first) med versjonert lagringsformat»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg robust lokal øktlogg (local-first) med versjonert lagringsformat» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg robust lokal øktlogg (local-first) med versjonert lagringsformat». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg robust lokal øktlogg (local-first) med versjonert lagringsformat» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg robust lokal øktlogg (local-first) med versjonert lagringsformat (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-057

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-058=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-059.

### ÅR-059 — Bygg import av eksportert historikk

Dag 59 · ons 30. des 2026 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg import av eksportert historikk. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg import av eksportert historikk»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg import av eksportert historikk» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg import av eksportert historikk». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg import av eksportert historikk» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg import av eksportert historikk (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-058

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-059=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-060.

### ÅR-060 — Polér visuell ro: farger, mørk modus, redusert bevegelse

Dag 60 · tor 31. des 2026 · Design · P2

Arbeidsordre: Polér visuell ro: farger, mørk modus, redusert bevegelse. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Polér visuell ro: farger, mørk modus, redusert bevegelse» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Polér visuell ro: farger, mørk modus, redusert bevegelse». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Polér visuell ro: farger, mørk modus, redusert bevegelse» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Polér visuell ro: farger, mørk modus, redusert bevegelse» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Polér visuell ro: farger, mørk modus, redusert bevegelse (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-059

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-060=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-061.

### ÅR-061 — Test på tre mobiler og med skjermleser

Dag 61 · fre 1. jan 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Test på tre mobiler og med skjermleser. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test på tre mobiler og med skjermleser». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test på tre mobiler og med skjermleser» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test på tre mobiler og med skjermleser» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test på tre mobiler og med skjermleser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test på tre mobiler og med skjermleser (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-060

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-061=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-062.

### ÅR-062 — Kvalitetskontroll av bygg 1

Dag 62 · lør 2. jan 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kvalitetskontroll av bygg 1. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kvalitetskontroll av bygg 1». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kvalitetskontroll av bygg 1».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kvalitetskontroll av bygg 1». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kvalitetskontroll av bygg 1» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kvalitetskontroll av bygg 1 (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-061

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-062=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-063.

### ÅR-063 — Ukesrevisjon uke 9

Dag 63 · søn 3. jan 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 9. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 9». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 9». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 9». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 9» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 9 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-057, ÅR-058, ÅR-059, ÅR-060, ÅR-061, ÅR-062

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-063=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-064.

## Uke 10 · Rolig Pusterom – bygg 2

### ÅR-064 — Gjør appen til PWA med ikon, offline og iOS-hjemskjerm

Dag 64 · man 4. jan 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Gjør appen til PWA med ikon, offline og iOS-hjemskjerm. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Gjør appen til PWA med ikon, offline og iOS-hjemskjerm»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Gjør appen til PWA med ikon, offline og iOS-hjemskjerm» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Gjør appen til PWA med ikon, offline og iOS-hjemskjerm». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Gjør appen til PWA med ikon, offline og iOS-hjemskjerm» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Gjør appen til PWA med ikon, offline og iOS-hjemskjerm (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-063

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-064=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-065.

### ÅR-065 — Integrer Isolation Mirror som valgfri modul

Dag 65 · tir 5. jan 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Integrer Isolation Mirror som valgfri modul. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Integrer Isolation Mirror som valgfri modul»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Integrer Isolation Mirror som valgfri modul» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Integrer Isolation Mirror som valgfri modul». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Integrer Isolation Mirror som valgfri modul» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Integrer Isolation Mirror som valgfri modul (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-064

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-065=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-066.

### ÅR-066 — Personvernvurdering: hva lagres, hvor og hvor lenge

Dag 66 · ons 6. jan 2027 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Personvernvurdering: hva lagres, hvor og hvor lenge. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Personvernvurdering: hva lagres, hvor og hvor lenge».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Personvernvurdering: hva lagres, hvor og hvor lenge» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Personvernvurdering: hva lagres, hvor og hvor lenge». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Personvernvurdering: hva lagres, hvor og hvor lenge» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Personvernvurdering: hva lagres, hvor og hvor lenge (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-065

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-066=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-067.

### ÅR-067 — Skriv apptekster: rolige, presise, uten helseløfter

Dag 67 · tor 7. jan 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Skriv apptekster: rolige, presise, uten helseløfter. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv apptekster: rolige, presise, uten helseløfter» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv apptekster: rolige, presise, uten helseløfter» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv apptekster: rolige, presise, uten helseløfter». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv apptekster: rolige, presise, uten helseløfter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv apptekster: rolige, presise, uten helseløfter (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-066

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-067=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-068.

### ÅR-068 — Brukertest med fem personer etter strukturert skjema

Dag 68 · fre 8. jan 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Brukertest med fem personer etter strukturert skjema. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Brukertest med fem personer etter strukturert skjema». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Brukertest med fem personer etter strukturert skjema» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Brukertest med fem personer etter strukturert skjema» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Brukertest med fem personer etter strukturert skjema» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Brukertest med fem personer etter strukturert skjema (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-067

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-068=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-069.

### ÅR-069 — Rett feil fra brukertesten

Dag 69 · lør 9. jan 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Rett feil fra brukertesten. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Rett feil fra brukertesten»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Rett feil fra brukertesten» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Rett feil fra brukertesten». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Rett feil fra brukertesten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Rett feil fra brukertesten (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-068

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-069=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-070.

### ÅR-070 — Ukesrevisjon uke 10

Dag 70 · søn 10. jan 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 10. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 10». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 10». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 10». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 10» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 10 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-064, ÅR-065, ÅR-066, ÅR-067, ÅR-068, ÅR-069

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-070=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-071.

## Uke 11 · Lansering – forberedelse

### ÅR-071 — Skriv tekst til landingsside

Dag 71 · man 11. jan 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Skriv tekst til landingsside. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv tekst til landingsside» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv tekst til landingsside» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv tekst til landingsside». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv tekst til landingsside» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv tekst til landingsside (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-070

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-071=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-072.

### ÅR-072 — Bygg landingsside

Dag 72 · tir 12. jan 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg landingsside. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg landingsside»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg landingsside» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg landingsside». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg landingsside» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg landingsside (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-071

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-072=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-073.

### ÅR-073 — Prisstrategi: gratis, donasjon eller engangskjøp

Dag 73 · ons 13. jan 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Prisstrategi: gratis, donasjon eller engangskjøp. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Prisstrategi: gratis, donasjon eller engangskjøp». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Prisstrategi: gratis, donasjon eller engangskjøp». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Prisstrategi: gratis, donasjon eller engangskjøp». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Prisstrategi: gratis, donasjon eller engangskjøp» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Prisstrategi: gratis, donasjon eller engangskjøp (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-072

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-073=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-074.

### ÅR-074 — Budsjett for lansering og drift første kvartal

Dag 74 · tor 14. jan 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Budsjett for lansering og drift første kvartal. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Budsjett for lansering og drift første kvartal». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Budsjett for lansering og drift første kvartal». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Budsjett for lansering og drift første kvartal». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Budsjett for lansering og drift første kvartal» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Budsjett for lansering og drift første kvartal (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-073

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-074=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-075.

### ÅR-075 — Publiseringsløype: bygg, test og deploy med én kommando

Dag 75 · fre 15. jan 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Publiseringsløype: bygg, test og deploy med én kommando. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Publiseringsløype: bygg, test og deploy med én kommando» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Publiseringsløype: bygg, test og deploy med én kommando» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Publiseringsløype: bygg, test og deploy med én kommando».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Publiseringsløype: bygg, test og deploy med én kommando» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Publiseringsløype: bygg, test og deploy med én kommando (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-074

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-075=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-076.

### ÅR-076 — Pre-lanseringskontroll mot sjekkliste

Dag 76 · lør 16. jan 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Pre-lanseringskontroll mot sjekkliste. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Pre-lanseringskontroll mot sjekkliste». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Pre-lanseringskontroll mot sjekkliste».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Pre-lanseringskontroll mot sjekkliste». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Pre-lanseringskontroll mot sjekkliste» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Pre-lanseringskontroll mot sjekkliste (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-075

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-076=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-077.

### ÅR-077 — Ukesrevisjon uke 11 og godkjenningsport for lansering

Dag 77 · søn 17. jan 2027 · Arkiv / revisjon · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 11 og godkjenningsport for lansering. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 11 og godkjenningsport for lansering». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 11 og godkjenningsport for lansering». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 11 og godkjenningsport for lansering». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 11 og godkjenningsport for lansering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 11 og godkjenningsport for lansering (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-071, ÅR-072, ÅR-073, ÅR-074, ÅR-075, ÅR-076

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-077=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-078.

## Uke 12 · Lansering

### ÅR-078 — Publiser Rolig Pusterom v1

Dag 78 · man 18. jan 2027 · Drift / automasjon · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Publiser Rolig Pusterom v1. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Publiser Rolig Pusterom v1» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Publiser Rolig Pusterom v1» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Publiser Rolig Pusterom v1».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Publiser Rolig Pusterom v1» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Publiser Rolig Pusterom v1 (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-077

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-078=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-079.

### ÅR-079 — Lanseringstekster til tre kanaler

Dag 79 · tir 19. jan 2027 · Skriving / kreativ · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Lanseringstekster til tre kanaler. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Lanseringstekster til tre kanaler» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Lanseringstekster til tre kanaler» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Lanseringstekster til tre kanaler». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lanseringstekster til tre kanaler» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Lanseringstekster til tre kanaler (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-078

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-079=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-080.

### ÅR-080 — Sett opp overvåking: feil, oppetid, anonym bruk

Dag 80 · ons 20. jan 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Sett opp overvåking: feil, oppetid, anonym bruk. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Sett opp overvåking: feil, oppetid, anonym bruk» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Sett opp overvåking: feil, oppetid, anonym bruk» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Sett opp overvåking: feil, oppetid, anonym bruk».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Sett opp overvåking: feil, oppetid, anonym bruk» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Sett opp overvåking: feil, oppetid, anonym bruk (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-079

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-080=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-081.

### ÅR-081 — Samle og kategoriser første tilbakemeldinger

Dag 81 · tor 21. jan 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Samle og kategoriser første tilbakemeldinger. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Samle og kategoriser første tilbakemeldinger». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Samle og kategoriser første tilbakemeldinger». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Samle og kategoriser første tilbakemeldinger» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Samle og kategoriser første tilbakemeldinger» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Samle og kategoriser første tilbakemeldinger (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-080

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-081=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-082.

### ÅR-082 — Hotfix-runde etter lansering

Dag 82 · fre 22. jan 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Hotfix-runde etter lansering. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Hotfix-runde etter lansering»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Hotfix-runde etter lansering» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Hotfix-runde etter lansering». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Hotfix-runde etter lansering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Hotfix-runde etter lansering (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-081

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-082=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-083.

### ÅR-083 — Første ukes økonomi: kostnad mot inntekt

Dag 83 · lør 23. jan 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Første ukes økonomi: kostnad mot inntekt. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Første ukes økonomi: kostnad mot inntekt». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Første ukes økonomi: kostnad mot inntekt». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Første ukes økonomi: kostnad mot inntekt». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Første ukes økonomi: kostnad mot inntekt» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Første ukes økonomi: kostnad mot inntekt (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-082

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-083=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-084.

### ÅR-084 — Ukesrevisjon uke 12

Dag 84 · søn 24. jan 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 12. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 12». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 12». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 12». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 12» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 12 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-078, ÅR-079, ÅR-080, ÅR-081, ÅR-082, ÅR-083

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-084=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-085.

## Uke 13 · Kvartalsrevisjon Q1

### ÅR-085 — Avstem ÅR-001–084 mot faktiske leveranser

Dag 85 · man 25. jan 2027 · Arkiv / revisjon · P1

Arbeidsordre: Avstem ÅR-001–084 mot faktiske leveranser. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Avstem ÅR-001–084 mot faktiske leveranser». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Avstem ÅR-001–084 mot faktiske leveranser». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Avstem ÅR-001–084 mot faktiske leveranser». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Avstem ÅR-001–084 mot faktiske leveranser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Avstem ÅR-001–084 mot faktiske leveranser (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-084

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-085=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-086.

### ÅR-086 — Uavhengig revisjon av agentløkken: hva virket, hva ikke

Dag 86 · tir 26. jan 2027 · Kvalitetskontroll · P1

Arbeidsordre: Uavhengig revisjon av agentløkken: hva virket, hva ikke. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Uavhengig revisjon av agentløkken: hva virket, hva ikke». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Uavhengig revisjon av agentløkken: hva virket, hva ikke».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Uavhengig revisjon av agentløkken: hva virket, hva ikke». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Uavhengig revisjon av agentløkken: hva virket, hva ikke» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Uavhengig revisjon av agentløkken: hva virket, hva ikke (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-085

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-086=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-087.

### ÅR-087 — Kvartalsregnskap Q1: tid, tokens og penger

Dag 87 · ons 27. jan 2027 · Økonomi · P1

Arbeidsordre: Kvartalsregnskap Q1: tid, tokens og penger. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Kvartalsregnskap Q1: tid, tokens og penger». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kvartalsregnskap Q1: tid, tokens og penger». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kvartalsregnskap Q1: tid, tokens og penger». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kvartalsregnskap Q1: tid, tokens og penger» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Kvartalsregnskap Q1: tid, tokens og penger (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-086

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-087=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-088.

### ÅR-088 — Beslutt hva som videreføres og hva som stoppes

Dag 88 · tor 28. jan 2027 · Strategi / salg · P1

Arbeidsordre: Beslutt hva som videreføres og hva som stoppes. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Beslutt hva som videreføres og hva som stoppes». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Beslutt hva som videreføres og hva som stoppes». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Beslutt hva som videreføres og hva som stoppes». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Beslutt hva som videreføres og hva som stoppes» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Beslutt hva som videreføres og hva som stoppes (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-087

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-088=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-089.

### ÅR-089 — Rydd de tre verste punktene med teknisk gjeld

Dag 89 · fre 29. jan 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Rydd de tre verste punktene med teknisk gjeld. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Rydd de tre verste punktene med teknisk gjeld»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Rydd de tre verste punktene med teknisk gjeld» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Rydd de tre verste punktene med teknisk gjeld». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Rydd de tre verste punktene med teknisk gjeld» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Rydd de tre verste punktene med teknisk gjeld (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-088

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 30 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 30 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-089=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-090.

### ÅR-090 — Skriv Q1-rapport

Dag 90 · lør 30. jan 2027 · Skriving / kreativ · P1

Arbeidsordre: Skriv Q1-rapport. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv Q1-rapport» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv Q1-rapport» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv Q1-rapport». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv Q1-rapport» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv Q1-rapport (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-089

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-090=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-091.

### ÅR-091 — Planlegg Q2 og oppdater masterprompt til v2

Dag 91 · søn 31. jan 2027 · Arkiv / revisjon · P1

Arbeidsordre: Planlegg Q2 og oppdater masterprompt til v2. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Planlegg Q2 og oppdater masterprompt til v2». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Planlegg Q2 og oppdater masterprompt til v2». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Planlegg Q2 og oppdater masterprompt til v2». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Planlegg Q2 og oppdater masterprompt til v2» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Planlegg Q2 og oppdater masterprompt til v2 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-090

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-091=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-092.

## Uke 14 · Fysiske produktproblemer – kartlegging

### ÅR-092 — Samle 50 hverdagsproblemer med fysiske gjenstander

Dag 92 · man 1. feb 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Samle 50 hverdagsproblemer med fysiske gjenstander. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Samle 50 hverdagsproblemer med fysiske gjenstander». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Samle 50 hverdagsproblemer med fysiske gjenstander». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Samle 50 hverdagsproblemer med fysiske gjenstander» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Samle 50 hverdagsproblemer med fysiske gjenstander» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Samle 50 hverdagsproblemer med fysiske gjenstander (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-091

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-092=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-093.

### ÅR-093 — Kategoriser problemene og fjern dem med åpenbare løsninger

Dag 93 · tir 2. feb 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Kategoriser problemene og fjern dem med åpenbare løsninger. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kategoriser problemene og fjern dem med åpenbare løsninger». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kategoriser problemene og fjern dem med åpenbare løsninger». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kategoriser problemene og fjern dem med åpenbare løsninger» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kategoriser problemene og fjern dem med åpenbare løsninger» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Kategoriser problemene og fjern dem med åpenbare løsninger (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-092

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-093=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-094.

### ÅR-094 — Fem korte samtaler om topp 10-problemene

Dag 94 · ons 3. feb 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Fem korte samtaler om topp 10-problemene. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Fem korte samtaler om topp 10-problemene». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Fem korte samtaler om topp 10-problemene». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Fem korte samtaler om topp 10-problemene» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Fem korte samtaler om topp 10-problemene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Fem korte samtaler om topp 10-problemene (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-093

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-094=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-095.

### ÅR-095 — Score topp 10 på smerte, hyppighet og betalingsvilje

Dag 95 · tor 4. feb 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Score topp 10 på smerte, hyppighet og betalingsvilje. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Score topp 10 på smerte, hyppighet og betalingsvilje». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Score topp 10 på smerte, hyppighet og betalingsvilje». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Score topp 10 på smerte, hyppighet og betalingsvilje». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Score topp 10 på smerte, hyppighet og betalingsvilje» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Score topp 10 på smerte, hyppighet og betalingsvilje (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-094

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-095=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-096.

### ÅR-096 — Skisser løsningsprinsipper for topp 3

Dag 96 · fre 5. feb 2027 · Design · P2

Arbeidsordre: Skisser løsningsprinsipper for topp 3. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skisser løsningsprinsipper for topp 3» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Skisser løsningsprinsipper for topp 3». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Skisser løsningsprinsipper for topp 3» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skisser løsningsprinsipper for topp 3» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Skisser løsningsprinsipper for topp 3 (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-095

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-096=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-097.

### ÅR-097 — Kontroller scoringen for skjevheter

Dag 97 · lør 6. feb 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller scoringen for skjevheter. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller scoringen for skjevheter». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller scoringen for skjevheter».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller scoringen for skjevheter». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller scoringen for skjevheter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller scoringen for skjevheter (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-096

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-097=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-098.

### ÅR-098 — Ukesrevisjon uke 14

Dag 98 · søn 7. feb 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 14. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 14». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 14». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 14». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 14» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 14 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-092, ÅR-093, ÅR-094, ÅR-095, ÅR-096, ÅR-097

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-098=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-099.

## Uke 15 · Kjent teknikk – søk

### ÅR-099 — Etabler konfidensialitetsregime for oppfinnelsessporet

Dag 99 · man 8. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Etabler konfidensialitetsregime for oppfinnelsessporet. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Etabler konfidensialitetsregime for oppfinnelsessporet». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Etabler konfidensialitetsregime for oppfinnelsessporet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Etabler konfidensialitetsregime for oppfinnelsessporet» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Etabler konfidensialitetsregime for oppfinnelsessporet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Etabler konfidensialitetsregime for oppfinnelsessporet (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-098

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-099=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-100.

### ÅR-100 — Søkemetodikk: Espacenet, CPC-klasser og nøkkelord

Dag 100 · tir 9. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Søkemetodikk: Espacenet, CPC-klasser og nøkkelord. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Søkemetodikk: Espacenet, CPC-klasser og nøkkelord». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Søkemetodikk: Espacenet, CPC-klasser og nøkkelord». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Søkemetodikk: Espacenet, CPC-klasser og nøkkelord» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Søkemetodikk: Espacenet, CPC-klasser og nøkkelord» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Søkemetodikk: Espacenet, CPC-klasser og nøkkelord (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-099

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-100=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-101.

### ÅR-101 — Kjent-teknikk-søk for kandidat A

Dag 101 · ons 10. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kjent-teknikk-søk for kandidat A. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Kjent-teknikk-søk for kandidat A». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kjent-teknikk-søk for kandidat A». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kjent-teknikk-søk for kandidat A» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kjent-teknikk-søk for kandidat A» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Kjent-teknikk-søk for kandidat A (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-100

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-101=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-102.

### ÅR-102 — Kjent-teknikk-søk for kandidat B

Dag 102 · tor 11. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kjent-teknikk-søk for kandidat B. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Kjent-teknikk-søk for kandidat B». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kjent-teknikk-søk for kandidat B». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kjent-teknikk-søk for kandidat B» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kjent-teknikk-søk for kandidat B» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Kjent-teknikk-søk for kandidat B (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-101

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-102=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-103.

### ÅR-103 — Kjent-teknikk-søk for kandidat C

Dag 103 · fre 12. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kjent-teknikk-søk for kandidat C. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Kjent-teknikk-søk for kandidat C». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kjent-teknikk-søk for kandidat C». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kjent-teknikk-søk for kandidat C» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kjent-teknikk-søk for kandidat C» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Kjent-teknikk-søk for kandidat C (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-102

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-103=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-104.

### ÅR-104 — Kontroller at søkene dekker synonymer og klasser

Dag 104 · lør 13. feb 2027 · Kvalitetskontroll · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kontroller at søkene dekker synonymer og klasser. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller at søkene dekker synonymer og klasser». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller at søkene dekker synonymer og klasser».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller at søkene dekker synonymer og klasser». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller at søkene dekker synonymer og klasser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller at søkene dekker synonymer og klasser (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-103

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-104=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-105.

### ÅR-105 — Ukesrevisjon uke 15

Dag 105 · søn 14. feb 2027 · Arkiv / revisjon · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 15. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 15». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 15». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 15». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 15» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 15 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-099, ÅR-100, ÅR-101, ÅR-102, ÅR-103, ÅR-104

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-105=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-106.

## Uke 16 · Kjent teknikk – vurdering

### ÅR-106 — Indikativ nyhetsvurdering for kandidat A

Dag 106 · man 15. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Indikativ nyhetsvurdering for kandidat A. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat A». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat A». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat A» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat A» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Indikativ nyhetsvurdering for kandidat A (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-105

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-106=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-107.

### ÅR-107 — Indikativ nyhetsvurdering for kandidat B

Dag 107 · tir 16. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Indikativ nyhetsvurdering for kandidat B. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat B». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat B». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat B» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat B» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Indikativ nyhetsvurdering for kandidat B (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-106

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-107=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-108.

### ÅR-108 — Indikativ nyhetsvurdering for kandidat C

Dag 108 · ons 17. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Indikativ nyhetsvurdering for kandidat C. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat C». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat C». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat C» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Indikativ nyhetsvurdering for kandidat C» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Indikativ nyhetsvurdering for kandidat C (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-107

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-108=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-109.

### ÅR-109 — Drøft oppfinnelseshøyde: hva er ikke-åpenbart?

Dag 109 · tor 18. feb 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Drøft oppfinnelseshøyde: hva er ikke-åpenbart?. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Drøft oppfinnelseshøyde: hva er ikke-åpenbart?». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Drøft oppfinnelseshøyde: hva er ikke-åpenbart?». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Drøft oppfinnelseshøyde: hva er ikke-åpenbart?» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Drøft oppfinnelseshøyde: hva er ikke-åpenbart?» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Drøft oppfinnelseshøyde: hva er ikke-åpenbart? (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-108

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-109=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-110.

### ÅR-110 — Velg én kandidat for videre arbeid, eller stopp sporet

Dag 110 · fre 19. feb 2027 · Strategi / salg · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Velg én kandidat for videre arbeid, eller stopp sporet. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Velg én kandidat for videre arbeid, eller stopp sporet». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Velg én kandidat for videre arbeid, eller stopp sporet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Velg én kandidat for videre arbeid, eller stopp sporet». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Velg én kandidat for videre arbeid, eller stopp sporet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Velg én kandidat for videre arbeid, eller stopp sporet (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-109

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-110=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-111.

### ÅR-111 — Kostnadsoverslag: patentsøknad, rådgiver og prototype

Dag 111 · lør 20. feb 2027 · Økonomi · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kostnadsoverslag: patentsøknad, rådgiver og prototype. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Kostnadsoverslag: patentsøknad, rådgiver og prototype». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kostnadsoverslag: patentsøknad, rådgiver og prototype». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kostnadsoverslag: patentsøknad, rådgiver og prototype». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kostnadsoverslag: patentsøknad, rådgiver og prototype» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Kostnadsoverslag: patentsøknad, rådgiver og prototype (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-110

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-111=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-112.

### ÅR-112 — Ukesrevisjon uke 16

Dag 112 · søn 21. feb 2027 · Arkiv / revisjon · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 16. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 16». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 16». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 16». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 16» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 16 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-106, ÅR-107, ÅR-108, ÅR-109, ÅR-110, ÅR-111

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-112=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-113.

## Uke 17 · Prototypegrunnlag

### ÅR-113 — Funksjonskrav og begrensninger for valgt kandidat

Dag 113 · man 22. feb 2027 · Design · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Funksjonskrav og begrensninger for valgt kandidat. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Funksjonskrav og begrensninger for valgt kandidat» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Funksjonskrav og begrensninger for valgt kandidat». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Funksjonskrav og begrensninger for valgt kandidat» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Funksjonskrav og begrensninger for valgt kandidat» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Funksjonskrav og begrensninger for valgt kandidat (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-112

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-113=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-114.

### ÅR-114 — Tre konseptskisser med fordeler og ulemper

Dag 114 · tir 23. feb 2027 · Design · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Tre konseptskisser med fordeler og ulemper. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Tre konseptskisser med fordeler og ulemper» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Tre konseptskisser med fordeler og ulemper». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Tre konseptskisser med fordeler og ulemper» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Tre konseptskisser med fordeler og ulemper» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Tre konseptskisser med fordeler og ulemper (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-113

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-114=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-115.

### ÅR-115 — Velg konsept og lag dimensjonert skisse

Dag 115 · ons 24. feb 2027 · Design · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Velg konsept og lag dimensjonert skisse. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Velg konsept og lag dimensjonert skisse» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Velg konsept og lag dimensjonert skisse». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Velg konsept og lag dimensjonert skisse» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Velg konsept og lag dimensjonert skisse» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Velg konsept og lag dimensjonert skisse (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-114

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-115=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-116.

### ÅR-116 — Materialliste og produksjonsmetode (3D-print, laser, CNC)

Dag 116 · tor 25. feb 2027 · Bygg · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Materialliste og produksjonsmetode (3D-print, laser, CNC). Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Materialliste og produksjonsmetode (3D-print, laser, CNC)»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Materialliste og produksjonsmetode (3D-print, laser, CNC)» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Materialliste og produksjonsmetode (3D-print, laser, CNC)». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Materialliste og produksjonsmetode (3D-print, laser, CNC)» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Materialliste og produksjonsmetode (3D-print, laser, CNC) (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-115

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-116=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-117.

### ÅR-117 — Prototypebudsjett

Dag 117 · fre 26. feb 2027 · Økonomi · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Prototypebudsjett. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Prototypebudsjett». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Prototypebudsjett». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Prototypebudsjett». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Prototypebudsjett» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Prototypebudsjett (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-116

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-117=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-118.

### ÅR-118 — Kontroller at konseptet kan testes billig

Dag 118 · lør 27. feb 2027 · Kvalitetskontroll · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kontroller at konseptet kan testes billig. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller at konseptet kan testes billig». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller at konseptet kan testes billig».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller at konseptet kan testes billig». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller at konseptet kan testes billig» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller at konseptet kan testes billig (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-117

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-118=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-119.

### ÅR-119 — Ukesrevisjon uke 17

Dag 119 · søn 28. feb 2027 · Arkiv / revisjon · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 17. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 17». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 17». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 17». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 17» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 17 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-113, ÅR-114, ÅR-115, ÅR-116, ÅR-117, ÅR-118

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-119=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-120.

## Uke 18 · Prototype 1

### ÅR-120 — CAD-modell v1

Dag 120 · man 1. mar 2027 · Bygg · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: CAD-modell v1. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «CAD-modell v1»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «CAD-modell v1» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «CAD-modell v1». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «CAD-modell v1» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: CAD-modell v1 (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-119

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-120=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-121.

### ÅR-121 — Enkel beregning av kritiske mål og toleranser

Dag 121 · tir 2. mar 2027 · Bygg · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Enkel beregning av kritiske mål og toleranser. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Enkel beregning av kritiske mål og toleranser»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Enkel beregning av kritiske mål og toleranser» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Enkel beregning av kritiske mål og toleranser». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Enkel beregning av kritiske mål og toleranser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Enkel beregning av kritiske mål og toleranser (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-120

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-121=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-122.

### ÅR-122 — Bestill eller produser prototypedeler

Dag 122 · ons 3. mar 2027 · Drift / automasjon · P1 · KONFIDENSIELL · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Bestill eller produser prototypedeler. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Bestill eller produser prototypedeler» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bestill eller produser prototypedeler» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Bestill eller produser prototypedeler».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bestill eller produser prototypedeler» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Bestill eller produser prototypedeler (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-121

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-122=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-123.

### ÅR-123 — Testplan for prototype 1

Dag 123 · tor 4. mar 2027 · Test · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Testplan for prototype 1. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Testplan for prototype 1». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Testplan for prototype 1» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Testplan for prototype 1» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Testplan for prototype 1» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Testplan for prototype 1 (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-122

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-123=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-124.

### ÅR-124 — Skriv datert oppfinnelsesjournal

Dag 124 · fre 5. mar 2027 · Skriving / kreativ · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Skriv datert oppfinnelsesjournal. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv datert oppfinnelsesjournal» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv datert oppfinnelsesjournal» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv datert oppfinnelsesjournal». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv datert oppfinnelsesjournal» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv datert oppfinnelsesjournal (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-123

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-124=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-125.

### ÅR-125 — Kontroller oppfinnelsesjournalen for fullstendighet

Dag 125 · lør 6. mar 2027 · Kvalitetskontroll · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kontroller oppfinnelsesjournalen for fullstendighet. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller oppfinnelsesjournalen for fullstendighet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller oppfinnelsesjournalen for fullstendighet».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller oppfinnelsesjournalen for fullstendighet». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller oppfinnelsesjournalen for fullstendighet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller oppfinnelsesjournalen for fullstendighet (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-124

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-125=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-126.

### ÅR-126 — Ukesrevisjon uke 18

Dag 126 · søn 7. mar 2027 · Arkiv / revisjon · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 18. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 18». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 18». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 18». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 18» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 18 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-120, ÅR-121, ÅR-122, ÅR-123, ÅR-124, ÅR-125

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-126=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-127.

## Uke 19 · Prototype 1 – test

### ÅR-127 — Monter og test prototype 1

Dag 127 · man 8. mar 2027 · Test · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Monter og test prototype 1. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Monter og test prototype 1». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Monter og test prototype 1» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Monter og test prototype 1» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Monter og test prototype 1» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Monter og test prototype 1 (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-126

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-127=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-128.

### ÅR-128 — Dokumenter testresultater med bilder og mål

Dag 128 · tir 9. mar 2027 · Test · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Dokumenter testresultater med bilder og mål. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Dokumenter testresultater med bilder og mål». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Dokumenter testresultater med bilder og mål» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Dokumenter testresultater med bilder og mål» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Dokumenter testresultater med bilder og mål» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Dokumenter testresultater med bilder og mål (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-127

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-128=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-129.

### ÅR-129 — Revider designet etter funnene

Dag 129 · ons 10. mar 2027 · Design · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Revider designet etter funnene. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Revider designet etter funnene» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Revider designet etter funnene». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Revider designet etter funnene» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Revider designet etter funnene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Revider designet etter funnene (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-128

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-129=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-130.

### ÅR-130 — CAD-modell v2

Dag 130 · tor 11. mar 2027 · Bygg · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: CAD-modell v2. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «CAD-modell v2»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «CAD-modell v2» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «CAD-modell v2». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «CAD-modell v2» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: CAD-modell v2 (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-129

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-130=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-131.

### ÅR-131 — Oppdater kjent-teknikk-søket med nye nøkkelord

Dag 131 · fre 12. mar 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Oppdater kjent-teknikk-søket med nye nøkkelord. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Oppdater kjent-teknikk-søket med nye nøkkelord». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Oppdater kjent-teknikk-søket med nye nøkkelord». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Oppdater kjent-teknikk-søket med nye nøkkelord» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Oppdater kjent-teknikk-søket med nye nøkkelord» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Oppdater kjent-teknikk-søket med nye nøkkelord (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-130

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-131=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-132.

### ÅR-132 — Kontroller testmetodikken

Dag 132 · lør 13. mar 2027 · Kvalitetskontroll · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kontroller testmetodikken. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller testmetodikken». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller testmetodikken».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller testmetodikken». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller testmetodikken» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller testmetodikken (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-131

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-132=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-133.

### ÅR-133 — Ukesrevisjon uke 19

Dag 133 · søn 14. mar 2027 · Arkiv / revisjon · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 19. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 19». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 19». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 19». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 19» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 19 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-127, ÅR-128, ÅR-129, ÅR-130, ÅR-131, ÅR-132

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-133=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-134.

## Uke 20 · Leverandører

### ÅR-134 — Kartlegg ti mulige produsenter og leverandører

Dag 134 · man 15. mar 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Kartlegg ti mulige produsenter og leverandører. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kartlegg ti mulige produsenter og leverandører». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kartlegg ti mulige produsenter og leverandører». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kartlegg ti mulige produsenter og leverandører» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kartlegg ti mulige produsenter og leverandører» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Kartlegg ti mulige produsenter og leverandører (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-133

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-134=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-135.

### ÅR-135 — Samle MOQ, ledetid, pris og kvalitetsindikatorer

Dag 135 · tir 16. mar 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Samle MOQ, ledetid, pris og kvalitetsindikatorer. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Samle MOQ, ledetid, pris og kvalitetsindikatorer». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Samle MOQ, ledetid, pris og kvalitetsindikatorer». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Samle MOQ, ledetid, pris og kvalitetsindikatorer» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Samle MOQ, ledetid, pris og kvalitetsindikatorer» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Samle MOQ, ledetid, pris og kvalitetsindikatorer (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-134

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-135=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-136.

### ÅR-136 — Shortlist tre leverandører

Dag 136 · ons 17. mar 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Shortlist tre leverandører. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Shortlist tre leverandører». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Shortlist tre leverandører». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Shortlist tre leverandører». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Shortlist tre leverandører» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Shortlist tre leverandører (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-135

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-136=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-137.

### ÅR-137 — Utkast til forespørsel (RFQ) uten konfidensielle detaljer

Dag 137 · tor 18. mar 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Utkast til forespørsel (RFQ) uten konfidensielle detaljer. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Utkast til forespørsel (RFQ) uten konfidensielle detaljer» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Utkast til forespørsel (RFQ) uten konfidensielle detaljer» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Utkast til forespørsel (RFQ) uten konfidensielle detaljer». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Utkast til forespørsel (RFQ) uten konfidensielle detaljer» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Utkast til forespørsel (RFQ) uten konfidensielle detaljer (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-136

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-137=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-138.

### ÅR-138 — Vurder NDA-behov før første kontakt

Dag 138 · fre 19. mar 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Vurder NDA-behov før første kontakt. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Vurder NDA-behov før første kontakt». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Vurder NDA-behov før første kontakt». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Vurder NDA-behov før første kontakt» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Vurder NDA-behov før første kontakt» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Vurder NDA-behov før første kontakt (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-137

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-138=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-139.

### ÅR-139 — Kontroller at RFQ ikke lekker konfidensielt innhold

Dag 139 · lør 20. mar 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller at RFQ ikke lekker konfidensielt innhold. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller at RFQ ikke lekker konfidensielt innhold». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller at RFQ ikke lekker konfidensielt innhold».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller at RFQ ikke lekker konfidensielt innhold». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller at RFQ ikke lekker konfidensielt innhold» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller at RFQ ikke lekker konfidensielt innhold (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-138

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-139=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-140.

### ÅR-140 — Ukesrevisjon uke 20

Dag 140 · søn 21. mar 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 20. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 20». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 20». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 20». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 20» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 20 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-134, ÅR-135, ÅR-136, ÅR-137, ÅR-138, ÅR-139

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-140=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-141.

## Uke 21 · Patentstrategi

### ÅR-141 — Utkast til patentkrav som arbeidsdokument

Dag 141 · man 22. mar 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Utkast til patentkrav som arbeidsdokument. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Utkast til patentkrav som arbeidsdokument». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Utkast til patentkrav som arbeidsdokument». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Utkast til patentkrav som arbeidsdokument» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Utkast til patentkrav som arbeidsdokument» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Utkast til patentkrav som arbeidsdokument (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-140

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-141=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-142.

### ÅR-142 — Utkast til teknisk beskrivelse

Dag 142 · tir 23. mar 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Utkast til teknisk beskrivelse. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Utkast til teknisk beskrivelse». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Utkast til teknisk beskrivelse». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Utkast til teknisk beskrivelse» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Utkast til teknisk beskrivelse» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Utkast til teknisk beskrivelse (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-141

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-142=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-143.

### ÅR-143 — Tegningsliste og figurskisser

Dag 143 · ons 24. mar 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Tegningsliste og figurskisser. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Tegningsliste og figurskisser». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Tegningsliste og figurskisser». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Tegningsliste og figurskisser» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Tegningsliste og figurskisser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Tegningsliste og figurskisser (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-142

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-143=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-144.

### ÅR-144 — Beslutt: søke selv, via rådgiver eller ikke søke

Dag 144 · tor 25. mar 2027 · Strategi / salg · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Beslutt: søke selv, via rådgiver eller ikke søke. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Beslutt: søke selv, via rådgiver eller ikke søke». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Beslutt: søke selv, via rådgiver eller ikke søke». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Beslutt: søke selv, via rådgiver eller ikke søke». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Beslutt: søke selv, via rådgiver eller ikke søke» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Beslutt: søke selv, via rådgiver eller ikke søke (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-143

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-144=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-145.

### ÅR-145 — Budsjett for valgt patentvei

Dag 145 · fre 26. mar 2027 · Økonomi · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Budsjett for valgt patentvei. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Budsjett for valgt patentvei». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Budsjett for valgt patentvei». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Budsjett for valgt patentvei». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Budsjett for valgt patentvei» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Budsjett for valgt patentvei (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-144

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-145=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-146.

### ÅR-146 — Uavhengig kontroll av patentutkastet

Dag 146 · lør 27. mar 2027 · Kvalitetskontroll · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Uavhengig kontroll av patentutkastet. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Uavhengig kontroll av patentutkastet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Uavhengig kontroll av patentutkastet».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Uavhengig kontroll av patentutkastet». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Uavhengig kontroll av patentutkastet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Uavhengig kontroll av patentutkastet (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-145

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-146=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-147.

### ÅR-147 — Ukesrevisjon uke 21 og godkjenningsport for patent

Dag 147 · søn 28. mar 2027 · Arkiv / revisjon · P1 · KONFIDENSIELL · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 21 og godkjenningsport for patent. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 21 og godkjenningsport for patent». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 21 og godkjenningsport for patent». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 21 og godkjenningsport for patent». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 21 og godkjenningsport for patent» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 21 og godkjenningsport for patent (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-141, ÅR-142, ÅR-143, ÅR-144, ÅR-145, ÅR-146

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-147=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-148.

## Uke 22 · Smalt researchverktøy – avgrensning

### ÅR-148 — Definer nisjen for researchverktøyet

Dag 148 · man 29. mar 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Definer nisjen for researchverktøyet. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Definer nisjen for researchverktøyet». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Definer nisjen for researchverktøyet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Definer nisjen for researchverktøyet». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Definer nisjen for researchverktøyet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Definer nisjen for researchverktøyet (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-147

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-148=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-149.

### ÅR-149 — Kartlegg konkurrenter og deres svakheter

Dag 149 · tir 30. mar 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Kartlegg konkurrenter og deres svakheter. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kartlegg konkurrenter og deres svakheter». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kartlegg konkurrenter og deres svakheter». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kartlegg konkurrenter og deres svakheter» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kartlegg konkurrenter og deres svakheter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Kartlegg konkurrenter og deres svakheter (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-148

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-149=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-150.

### ÅR-150 — Brukerflyt: spørsmål inn, kildebelagt rapport ut

Dag 150 · ons 31. mar 2027 · Design · P2

Arbeidsordre: Brukerflyt: spørsmål inn, kildebelagt rapport ut. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Brukerflyt: spørsmål inn, kildebelagt rapport ut» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Brukerflyt: spørsmål inn, kildebelagt rapport ut». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Brukerflyt: spørsmål inn, kildebelagt rapport ut» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Brukerflyt: spørsmål inn, kildebelagt rapport ut» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Brukerflyt: spørsmål inn, kildebelagt rapport ut (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-149

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-150=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-151.

### ÅR-151 — Arkitektur som gjenbruker researchmotoren

Dag 151 · tor 1. apr 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Arkitektur som gjenbruker researchmotoren. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Arkitektur som gjenbruker researchmotoren»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Arkitektur som gjenbruker researchmotoren» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Arkitektur som gjenbruker researchmotoren». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Arkitektur som gjenbruker researchmotoren» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Arkitektur som gjenbruker researchmotoren (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-150

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-151=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-152.

### ÅR-152 — Enhetsøkonomi: kostnad per rapport

Dag 152 · fre 2. apr 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Enhetsøkonomi: kostnad per rapport. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Enhetsøkonomi: kostnad per rapport». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Enhetsøkonomi: kostnad per rapport». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Enhetsøkonomi: kostnad per rapport». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Enhetsøkonomi: kostnad per rapport» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Enhetsøkonomi: kostnad per rapport (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-151

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-152=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-153.

### ÅR-153 — Kontroller avgrensningen

Dag 153 · lør 3. apr 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller avgrensningen. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller avgrensningen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller avgrensningen».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller avgrensningen». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller avgrensningen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller avgrensningen (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-152

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-153=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-154.

### ÅR-154 — Ukesrevisjon uke 22

Dag 154 · søn 4. apr 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 22. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 22». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 22». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 22». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 22» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 22 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-148, ÅR-149, ÅR-150, ÅR-151, ÅR-152, ÅR-153

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-154=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-155.

## Uke 23 · Researchverktøy – bygg

### ÅR-155 — Bygg kommando/API for én rapporttype

Dag 155 · man 5. apr 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg kommando/API for én rapporttype. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg kommando/API for én rapporttype»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg kommando/API for én rapporttype» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg kommando/API for én rapporttype». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg kommando/API for én rapporttype» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg kommando/API for én rapporttype (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-154

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-155=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-156.

### ÅR-156 — Bygg rapportmal med kildeliste

Dag 156 · tir 6. apr 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg rapportmal med kildeliste. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg rapportmal med kildeliste»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg rapportmal med kildeliste» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg rapportmal med kildeliste». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg rapportmal med kildeliste» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg rapportmal med kildeliste (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-155

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-156=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-157.

### ÅR-157 — Bygg innebygd kvalitetssjekk av rapporter

Dag 157 · ons 7. apr 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg innebygd kvalitetssjekk av rapporter. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg innebygd kvalitetssjekk av rapporter»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg innebygd kvalitetssjekk av rapporter» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg innebygd kvalitetssjekk av rapporter». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg innebygd kvalitetssjekk av rapporter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg innebygd kvalitetssjekk av rapporter (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-156

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-157=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-158.

### ÅR-158 — Test verktøyet på ti spørsmål

Dag 158 · tor 8. apr 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Test verktøyet på ti spørsmål. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test verktøyet på ti spørsmål». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test verktøyet på ti spørsmål» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test verktøyet på ti spørsmål» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test verktøyet på ti spørsmål» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test verktøyet på ti spørsmål (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-157

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-158=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-159.

### ÅR-159 — Rate-limit, nøkkelhåndtering og misbruksvern

Dag 159 · fre 9. apr 2027 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Rate-limit, nøkkelhåndtering og misbruksvern. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Rate-limit, nøkkelhåndtering og misbruksvern».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Rate-limit, nøkkelhåndtering og misbruksvern» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Rate-limit, nøkkelhåndtering og misbruksvern». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Rate-limit, nøkkelhåndtering og misbruksvern» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Rate-limit, nøkkelhåndtering og misbruksvern (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-158

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-159=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-160.

### ÅR-160 — Kontroller de ti testrapportene

Dag 160 · lør 10. apr 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller de ti testrapportene. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller de ti testrapportene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller de ti testrapportene».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller de ti testrapportene». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller de ti testrapportene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller de ti testrapportene (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-159

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-160=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-161.

### ÅR-161 — Ukesrevisjon uke 23

Dag 161 · søn 11. apr 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 23. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 23». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 23». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 23». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 23» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 23 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-155, ÅR-156, ÅR-157, ÅR-158, ÅR-159, ÅR-160

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-161=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-162.

## Uke 24 · Researchverktøy – pilot

### ÅR-162 — Rekrutter tre pilotbrukere

Dag 162 · man 12. apr 2027 · Strategi / salg · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Rekrutter tre pilotbrukere. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Rekrutter tre pilotbrukere». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Rekrutter tre pilotbrukere». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Rekrutter tre pilotbrukere». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Rekrutter tre pilotbrukere» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Rekrutter tre pilotbrukere (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-161

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-162=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-163.

### ÅR-163 — Sett opp pilotmiljø

Dag 163 · tir 13. apr 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Sett opp pilotmiljø. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Sett opp pilotmiljø» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Sett opp pilotmiljø» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Sett opp pilotmiljø».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Sett opp pilotmiljø» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Sett opp pilotmiljø (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-162

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-163=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-164.

### ÅR-164 — Logg og analyser pilotbruk

Dag 164 · ons 14. apr 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Logg og analyser pilotbruk. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Logg og analyser pilotbruk». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Logg og analyser pilotbruk». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Logg og analyser pilotbruk» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Logg og analyser pilotbruk» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Logg og analyser pilotbruk (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-163

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-164=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-165.

### ÅR-165 — Forbedringer fra piloten

Dag 165 · tor 15. apr 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Forbedringer fra piloten. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Forbedringer fra piloten»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Forbedringer fra piloten» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Forbedringer fra piloten». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Forbedringer fra piloten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Forbedringer fra piloten (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-164

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-165=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-166.

### ÅR-166 — Pilotøkonomi

Dag 166 · fre 16. apr 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Pilotøkonomi. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Pilotøkonomi». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Pilotøkonomi». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Pilotøkonomi». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Pilotøkonomi» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Pilotøkonomi (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-165

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-166=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-167.

### ÅR-167 — Skriv case fra piloten

Dag 167 · lør 17. apr 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Skriv case fra piloten. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv case fra piloten» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv case fra piloten» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv case fra piloten». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv case fra piloten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv case fra piloten (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-166

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-167=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-168.

### ÅR-168 — Ukesrevisjon uke 24

Dag 168 · søn 18. apr 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 24. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 24». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 24». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 24». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 24» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 24 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-162, ÅR-163, ÅR-164, ÅR-165, ÅR-166, ÅR-167

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-168=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-169.

## Uke 25 · Rolig Pusterom – data og vedlikehold

### ÅR-169 — Analyser bruksdata fra Rolig Pusterom

Dag 169 · man 19. apr 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Analyser bruksdata fra Rolig Pusterom. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Analyser bruksdata fra Rolig Pusterom». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Analyser bruksdata fra Rolig Pusterom». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Analyser bruksdata fra Rolig Pusterom» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Analyser bruksdata fra Rolig Pusterom» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Analyser bruksdata fra Rolig Pusterom (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-168

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-169=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-170.

### ÅR-170 — Forbedring nr. 1 basert på data

Dag 170 · tir 20. apr 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Forbedring nr. 1 basert på data. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Forbedring nr. 1 basert på data»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Forbedring nr. 1 basert på data» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Forbedring nr. 1 basert på data». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Forbedring nr. 1 basert på data» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Forbedring nr. 1 basert på data (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-169

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-170=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-171.

### ÅR-171 — Forbedring nr. 2 basert på data

Dag 171 · ons 21. apr 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Forbedring nr. 2 basert på data. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Forbedring nr. 2 basert på data»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Forbedring nr. 2 basert på data» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Forbedring nr. 2 basert på data». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Forbedring nr. 2 basert på data» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Forbedring nr. 2 basert på data (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-170

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-171=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-172.

### ÅR-172 — Regresjonstest

Dag 172 · tor 22. apr 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Regresjonstest. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Regresjonstest». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Regresjonstest» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Regresjonstest» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Regresjonstest» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Regresjonstest (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-171

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-172=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-173.

### ÅR-173 — Publiser oppdatering

Dag 173 · fre 23. apr 2027 · Drift / automasjon · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Publiser oppdatering. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Publiser oppdatering» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Publiser oppdatering» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Publiser oppdatering».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Publiser oppdatering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Publiser oppdatering (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-172

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-173=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-174.

### ÅR-174 — Kontroller oppdateringen

Dag 174 · lør 24. apr 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller oppdateringen. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller oppdateringen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller oppdateringen».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller oppdateringen». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller oppdateringen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller oppdateringen (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-173

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-174=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-175.

### ÅR-175 — Ukesrevisjon uke 25

Dag 175 · søn 25. apr 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 25. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 25». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 25». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 25». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 25» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 25 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-169, ÅR-170, ÅR-171, ÅR-172, ÅR-173, ÅR-174

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-175=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-176.

## Uke 26 · Kvartalsrevisjon Q2

### ÅR-176 — Avstem ÅR-092–175 mot faktiske leveranser

Dag 176 · man 26. apr 2027 · Arkiv / revisjon · P1

Arbeidsordre: Avstem ÅR-092–175 mot faktiske leveranser. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Avstem ÅR-092–175 mot faktiske leveranser». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Avstem ÅR-092–175 mot faktiske leveranser». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Avstem ÅR-092–175 mot faktiske leveranser». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Avstem ÅR-092–175 mot faktiske leveranser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Avstem ÅR-092–175 mot faktiske leveranser (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-175

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-176=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-177.

### ÅR-177 — Revisjon av oppfinnelsessporet

Dag 177 · tir 27. apr 2027 · Kvalitetskontroll · P1

Arbeidsordre: Revisjon av oppfinnelsessporet. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Revisjon av oppfinnelsessporet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Revisjon av oppfinnelsessporet».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Revisjon av oppfinnelsessporet». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Revisjon av oppfinnelsessporet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Revisjon av oppfinnelsessporet (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-176

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-177=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-178.

### ÅR-178 — Halvårsregnskap

Dag 178 · ons 28. apr 2027 · Økonomi · P1

Arbeidsordre: Halvårsregnskap. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Halvårsregnskap». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Halvårsregnskap». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Halvårsregnskap». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Halvårsregnskap» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Halvårsregnskap (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-177

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-178=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-179.

### ÅR-179 — Beslutt vinnere og tapere etter seks måneder

Dag 179 · tor 29. apr 2027 · Strategi / salg · P1

Arbeidsordre: Beslutt vinnere og tapere etter seks måneder. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Beslutt vinnere og tapere etter seks måneder». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Beslutt vinnere og tapere etter seks måneder». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Beslutt vinnere og tapere etter seks måneder». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Beslutt vinnere og tapere etter seks måneder» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Beslutt vinnere og tapere etter seks måneder (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-178

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-179=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-180.

### ÅR-180 — Skriv halvårsrapport

Dag 180 · fre 30. apr 2027 · Skriving / kreativ · P1

Arbeidsordre: Skriv halvårsrapport. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv halvårsrapport» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv halvårsrapport» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv halvårsrapport». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv halvårsrapport» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv halvårsrapport (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-179

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-180=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-181.

### ÅR-181 — Rydd teknisk gjeld

Dag 181 · lør 1. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Rydd teknisk gjeld. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Rydd teknisk gjeld»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Rydd teknisk gjeld» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Rydd teknisk gjeld». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Rydd teknisk gjeld» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Rydd teknisk gjeld (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-180

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 30 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 30 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-181=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-182.

### ÅR-182 — Planlegg Q3 og oppdater masterprompt til v3

Dag 182 · søn 2. mai 2027 · Arkiv / revisjon · P1

Arbeidsordre: Planlegg Q3 og oppdater masterprompt til v3. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Planlegg Q3 og oppdater masterprompt til v3». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Planlegg Q3 og oppdater masterprompt til v3». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Planlegg Q3 og oppdater masterprompt til v3». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Planlegg Q3 og oppdater masterprompt til v3» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Planlegg Q3 og oppdater masterprompt til v3 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-181

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-182=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-183.

## Uke 27 · Agentforbedring – måling

### ÅR-183 — Mål agentkvalitet: feilrate, reparasjonsrunder, blokkeringer

Dag 183 · man 3. mai 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Mål agentkvalitet: feilrate, reparasjonsrunder, blokkeringer. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Mål agentkvalitet: feilrate, reparasjonsrunder, blokkeringer». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Mål agentkvalitet: feilrate, reparasjonsrunder, blokkeringer». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Mål agentkvalitet: feilrate, reparasjonsrunder, blokkeringer» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Mål agentkvalitet: feilrate, reparasjonsrunder, blokkeringer» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Mål agentkvalitet: feilrate, reparasjonsrunder, blokkeringer (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-182

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-183=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-184.

### ÅR-184 — Finn de fem vanligste feiltypene

Dag 184 · tir 4. mai 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Finn de fem vanligste feiltypene. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Finn de fem vanligste feiltypene». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Finn de fem vanligste feiltypene». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Finn de fem vanligste feiltypene» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Finn de fem vanligste feiltypene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Finn de fem vanligste feiltypene (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-183

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-184=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-185.

### ÅR-185 — Forbedre rolleinstruksene mot feiltypene

Dag 185 · ons 5. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Forbedre rolleinstruksene mot feiltypene. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Forbedre rolleinstruksene mot feiltypene»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Forbedre rolleinstruksene mot feiltypene» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Forbedre rolleinstruksene mot feiltypene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Forbedre rolleinstruksene mot feiltypene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Forbedre rolleinstruksene mot feiltypene (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-184

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-185=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-186.

### ÅR-186 — Legg inn automatisk selvsjekk før kontrollør

Dag 186 · tor 6. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Legg inn automatisk selvsjekk før kontrollør. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Legg inn automatisk selvsjekk før kontrollør»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Legg inn automatisk selvsjekk før kontrollør» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Legg inn automatisk selvsjekk før kontrollør». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Legg inn automatisk selvsjekk før kontrollør» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Legg inn automatisk selvsjekk før kontrollør (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-185

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-186=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-187.

### ÅR-187 — Kjør samme ti oppdrag før og etter endringen

Dag 187 · fre 7. mai 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Kjør samme ti oppdrag før og etter endringen. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kjør samme ti oppdrag før og etter endringen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Kjør samme ti oppdrag før og etter endringen» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kjør samme ti oppdrag før og etter endringen» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kjør samme ti oppdrag før og etter endringen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Kjør samme ti oppdrag før og etter endringen (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-186

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-187=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-188.

### ÅR-188 — Kontroller målemetoden

Dag 188 · lør 8. mai 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller målemetoden. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller målemetoden». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller målemetoden».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller målemetoden». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller målemetoden» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller målemetoden (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-187

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-188=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-189.

### ÅR-189 — Ukesrevisjon uke 27

Dag 189 · søn 9. mai 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 27. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 27». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 27». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 27». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 27» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 27 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-183, ÅR-184, ÅR-185, ÅR-186, ÅR-187, ÅR-188

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-189=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-190.

## Uke 28 · Multiagentnytte – eksperiment

### ÅR-190 — Design eksperiment: én agent mot tre subagenter

Dag 190 · man 10. mai 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Design eksperiment: én agent mot tre subagenter. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Design eksperiment: én agent mot tre subagenter». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Design eksperiment: én agent mot tre subagenter». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Design eksperiment: én agent mot tre subagenter» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Design eksperiment: én agent mot tre subagenter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Design eksperiment: én agent mot tre subagenter (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-189

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-190=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-191.

### ÅR-191 — Lag testsett på 15 oppgaver med vurderingsskala

Dag 191 · tir 11. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Lag testsett på 15 oppgaver med vurderingsskala. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Lag testsett på 15 oppgaver med vurderingsskala»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Lag testsett på 15 oppgaver med vurderingsskala» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Lag testsett på 15 oppgaver med vurderingsskala». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lag testsett på 15 oppgaver med vurderingsskala» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Lag testsett på 15 oppgaver med vurderingsskala (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-190

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-191=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-192.

### ÅR-192 — Kjør testsettet med enkeltagent

Dag 192 · ons 12. mai 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Kjør testsettet med enkeltagent. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kjør testsettet med enkeltagent». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Kjør testsettet med enkeltagent» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kjør testsettet med enkeltagent» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kjør testsettet med enkeltagent» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Kjør testsettet med enkeltagent (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-191

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-192=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-193.

### ÅR-193 — Kjør testsettet med multiagent

Dag 193 · tor 13. mai 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Kjør testsettet med multiagent. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kjør testsettet med multiagent». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Kjør testsettet med multiagent» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kjør testsettet med multiagent» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kjør testsettet med multiagent» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Kjør testsettet med multiagent (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-192

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-193=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-194.

### ÅR-194 — Analyser kvalitet, kostnad og tid

Dag 194 · fre 14. mai 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Analyser kvalitet, kostnad og tid. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Analyser kvalitet, kostnad og tid». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Analyser kvalitet, kostnad og tid». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Analyser kvalitet, kostnad og tid» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Analyser kvalitet, kostnad og tid» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Analyser kvalitet, kostnad og tid (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-193

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-194=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-195.

### ÅR-195 — Fastsett regler for når subagenter skal brukes

Dag 195 · lør 15. mai 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Fastsett regler for når subagenter skal brukes. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Fastsett regler for når subagenter skal brukes». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Fastsett regler for når subagenter skal brukes». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Fastsett regler for når subagenter skal brukes». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Fastsett regler for når subagenter skal brukes» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Fastsett regler for når subagenter skal brukes (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-194

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-195=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-196.

### ÅR-196 — Ukesrevisjon uke 28

Dag 196 · søn 16. mai 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 28. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 28». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 28». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 28». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 28» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 28 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-190, ÅR-191, ÅR-192, ÅR-193, ÅR-194, ÅR-195

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-196=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-197.

## Uke 29 · Kunnskapslager

### ÅR-197 — Datamodell for kunnskapslager: notater, kilder, beslutninger

Dag 197 · man 17. mai 2027 · Design · P2

Arbeidsordre: Datamodell for kunnskapslager: notater, kilder, beslutninger. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Datamodell for kunnskapslager: notater, kilder, beslutninger» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Datamodell for kunnskapslager: notater, kilder, beslutninger». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Datamodell for kunnskapslager: notater, kilder, beslutninger» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Datamodell for kunnskapslager: notater, kilder, beslutninger» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Datamodell for kunnskapslager: notater, kilder, beslutninger (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-196

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-197=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-198.

### ÅR-198 — Les inn eksisterende rapporter og notater

Dag 198 · tir 18. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Les inn eksisterende rapporter og notater. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Les inn eksisterende rapporter og notater»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Les inn eksisterende rapporter og notater» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Les inn eksisterende rapporter og notater». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Les inn eksisterende rapporter og notater» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Les inn eksisterende rapporter og notater (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-197

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-198=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-199.

### ÅR-199 — Bygg søk med kildespor

Dag 199 · ons 19. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg søk med kildespor. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg søk med kildespor»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg søk med kildespor» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg søk med kildespor». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg søk med kildespor» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg søk med kildespor (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-198

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-199=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-200.

### ÅR-200 — Koble orkestratoren til kunnskapslageret

Dag 200 · tor 20. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Koble orkestratoren til kunnskapslageret. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Koble orkestratoren til kunnskapslageret»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Koble orkestratoren til kunnskapslageret» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Koble orkestratoren til kunnskapslageret». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Koble orkestratoren til kunnskapslageret» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Koble orkestratoren til kunnskapslageret (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-199

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-200=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-201.

### ÅR-201 — Test gjenfinning på 20 kjente spørsmål

Dag 201 · fre 21. mai 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Test gjenfinning på 20 kjente spørsmål. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test gjenfinning på 20 kjente spørsmål». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test gjenfinning på 20 kjente spørsmål» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test gjenfinning på 20 kjente spørsmål» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test gjenfinning på 20 kjente spørsmål» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test gjenfinning på 20 kjente spørsmål (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-200

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-201=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-202.

### ÅR-202 — Tilgang og konfidensialitet i kunnskapslageret

Dag 202 · lør 22. mai 2027 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Tilgang og konfidensialitet i kunnskapslageret. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Tilgang og konfidensialitet i kunnskapslageret».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Tilgang og konfidensialitet i kunnskapslageret» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Tilgang og konfidensialitet i kunnskapslageret». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Tilgang og konfidensialitet i kunnskapslageret» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Tilgang og konfidensialitet i kunnskapslageret (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-201

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-202=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-203.

### ÅR-203 — Ukesrevisjon uke 29

Dag 203 · søn 23. mai 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 29. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 29». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 29». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 29». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 29» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 29 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-197, ÅR-198, ÅR-199, ÅR-200, ÅR-201, ÅR-202

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-203=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-204.

## Uke 30 · Mulighetsradar

### ÅR-204 — Definer signaler: patenter, trender, forum, anbud

Dag 204 · man 24. mai 2027 · Design · P2

Arbeidsordre: Definer signaler: patenter, trender, forum, anbud. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Definer signaler: patenter, trender, forum, anbud» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Definer signaler: patenter, trender, forum, anbud». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Definer signaler: patenter, trender, forum, anbud» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Definer signaler: patenter, trender, forum, anbud» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Definer signaler: patenter, trender, forum, anbud (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-203

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-204=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-205.

### ÅR-205 — Bygg ukentlig innhenting av signaler

Dag 205 · tir 25. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg ukentlig innhenting av signaler. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg ukentlig innhenting av signaler»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg ukentlig innhenting av signaler» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg ukentlig innhenting av signaler». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg ukentlig innhenting av signaler» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg ukentlig innhenting av signaler (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-204

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-205=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-206.

### ÅR-206 — Bygg scoring og deduplisering

Dag 206 · ons 26. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg scoring og deduplisering. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg scoring og deduplisering»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg scoring og deduplisering» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg scoring og deduplisering». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg scoring og deduplisering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg scoring og deduplisering (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-205

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-206=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-207.

### ÅR-207 — Ukesrapport fra radaren til kommandosentralen

Dag 207 · tor 27. mai 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Ukesrapport fra radaren til kommandosentralen. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Ukesrapport fra radaren til kommandosentralen»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Ukesrapport fra radaren til kommandosentralen» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Ukesrapport fra radaren til kommandosentralen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrapport fra radaren til kommandosentralen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Ukesrapport fra radaren til kommandosentralen (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-206

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-207=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-208.

### ÅR-208 — Test radaren på to ukers historikk

Dag 208 · fre 28. mai 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Test radaren på to ukers historikk. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test radaren på to ukers historikk». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test radaren på to ukers historikk» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test radaren på to ukers historikk» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test radaren på to ukers historikk» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test radaren på to ukers historikk (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-207

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-208=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-209.

### ÅR-209 — Kontroller andel falske positiver

Dag 209 · lør 29. mai 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller andel falske positiver. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller andel falske positiver». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller andel falske positiver».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller andel falske positiver». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller andel falske positiver» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller andel falske positiver (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-208

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-209=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-210.

### ÅR-210 — Ukesrevisjon uke 30

Dag 210 · søn 30. mai 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 30. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 30». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 30». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 30». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 30» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 30 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-204, ÅR-205, ÅR-206, ÅR-207, ÅR-208, ÅR-209

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-210=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-211.

## Uke 31 · Kreative leveranser 1

### ÅR-211 — Visuell identitet for felles merkevare

Dag 211 · man 31. mai 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Visuell identitet for felles merkevare. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Visuell identitet for felles merkevare» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Visuell identitet for felles merkevare» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Visuell identitet for felles merkevare». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Visuell identitet for felles merkevare» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Visuell identitet for felles merkevare (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-210

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-211=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-212.

### ÅR-212 — Ikoner og illustrasjoner til Rolig Pusterom

Dag 212 · tir 1. jun 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Ikoner og illustrasjoner til Rolig Pusterom. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Ikoner og illustrasjoner til Rolig Pusterom» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Ikoner og illustrasjoner til Rolig Pusterom» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Ikoner og illustrasjoner til Rolig Pusterom». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ikoner og illustrasjoner til Rolig Pusterom» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Ikoner og illustrasjoner til Rolig Pusterom (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-211

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-212=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-213.

### ÅR-213 — Kort animasjon av pusteflyten

Dag 213 · ons 2. jun 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Kort animasjon av pusteflyten. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kort animasjon av pusteflyten» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Kort animasjon av pusteflyten» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kort animasjon av pusteflyten». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kort animasjon av pusteflyten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Kort animasjon av pusteflyten (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-212

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-213=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-214.

### ÅR-214 — Tekstbibliotek: tone og ordliste

Dag 214 · tor 3. jun 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Tekstbibliotek: tone og ordliste. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Tekstbibliotek: tone og ordliste» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Tekstbibliotek: tone og ordliste» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Tekstbibliotek: tone og ordliste». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Tekstbibliotek: tone og ordliste» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Tekstbibliotek: tone og ordliste (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-213

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-214=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-215.

### ÅR-215 — Malverk for rapporter

Dag 215 · fre 4. jun 2027 · Design · P2

Arbeidsordre: Malverk for rapporter. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Malverk for rapporter» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Malverk for rapporter». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Malverk for rapporter» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Malverk for rapporter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Malverk for rapporter (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-214

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-215=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-216.

### ÅR-216 — Kontroller visuell og språklig konsistens

Dag 216 · lør 5. jun 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller visuell og språklig konsistens. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller visuell og språklig konsistens». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller visuell og språklig konsistens».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller visuell og språklig konsistens». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller visuell og språklig konsistens» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller visuell og språklig konsistens (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-215

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-216=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-217.

### ÅR-217 — Ukesrevisjon uke 31

Dag 217 · søn 6. jun 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 31. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 31». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 31». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 31». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 31» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 31 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-211, ÅR-212, ÅR-213, ÅR-214, ÅR-215, ÅR-216

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-217=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-218.

## Uke 32 · Kreative leveranser 2

### ÅR-218 — Gonzo-essay om å bygge med agenter – utkast

Dag 218 · man 7. jun 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Gonzo-essay om å bygge med agenter – utkast. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Gonzo-essay om å bygge med agenter – utkast» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Gonzo-essay om å bygge med agenter – utkast» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Gonzo-essay om å bygge med agenter – utkast». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Gonzo-essay om å bygge med agenter – utkast» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Gonzo-essay om å bygge med agenter – utkast (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-217

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-218=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-219.

### ÅR-219 — Rediger og faktasjekk essayet

Dag 219 · tir 8. jun 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Rediger og faktasjekk essayet. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Rediger og faktasjekk essayet» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Rediger og faktasjekk essayet» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Rediger og faktasjekk essayet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Rediger og faktasjekk essayet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Rediger og faktasjekk essayet (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-218

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-219=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-220.

### ÅR-220 — Tre korte innlegg avledet fra essayet

Dag 220 · ons 9. jun 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Tre korte innlegg avledet fra essayet. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Tre korte innlegg avledet fra essayet» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Tre korte innlegg avledet fra essayet» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Tre korte innlegg avledet fra essayet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Tre korte innlegg avledet fra essayet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Tre korte innlegg avledet fra essayet (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-219

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-220=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-221.

### ÅR-221 — Grafikk til innleggene

Dag 221 · tor 10. jun 2027 · Design · P2

Arbeidsordre: Grafikk til innleggene. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Grafikk til innleggene» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Grafikk til innleggene». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Grafikk til innleggene» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Grafikk til innleggene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Grafikk til innleggene (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-220

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-221=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-222.

### ÅR-222 — Kontroller påstander, kilder og juridisk risiko

Dag 222 · fre 11. jun 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller påstander, kilder og juridisk risiko. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller påstander, kilder og juridisk risiko». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller påstander, kilder og juridisk risiko».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller påstander, kilder og juridisk risiko». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller påstander, kilder og juridisk risiko» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller påstander, kilder og juridisk risiko (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-221

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-222=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-223.

### ÅR-223 — Legg innleggene i publiseringskø

Dag 223 · lør 12. jun 2027 · Drift / automasjon · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Legg innleggene i publiseringskø. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Legg innleggene i publiseringskø» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Legg innleggene i publiseringskø» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Legg innleggene i publiseringskø».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Legg innleggene i publiseringskø» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Legg innleggene i publiseringskø (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-222

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-223=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-224.

### ÅR-224 — Ukesrevisjon uke 32

Dag 224 · søn 13. jun 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 32. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 32». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 32». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 32». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 32» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 32 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-218, ÅR-219, ÅR-220, ÅR-221, ÅR-222, ÅR-223

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-224=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-225.

## Uke 33 · Digitalt produkt A

### ÅR-225 — Velg produkt A (f.eks. agentmal-pakke)

Dag 225 · man 14. jun 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Velg produkt A (f.eks. agentmal-pakke). Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Velg produkt A (f.eks. agentmal-pakke)». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Velg produkt A (f.eks. agentmal-pakke)». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Velg produkt A (f.eks. agentmal-pakke)». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Velg produkt A (f.eks. agentmal-pakke)» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Velg produkt A (f.eks. agentmal-pakke) (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-224

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-225=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-226.

### ÅR-226 — Lag produktpakken

Dag 226 · tir 15. jun 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Lag produktpakken. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Lag produktpakken»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Lag produktpakken» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Lag produktpakken». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lag produktpakken» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Lag produktpakken (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-225

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-226=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-227.

### ÅR-227 — Skriv dokumentasjon for produkt A

Dag 227 · ons 16. jun 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Skriv dokumentasjon for produkt A. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv dokumentasjon for produkt A» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv dokumentasjon for produkt A» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv dokumentasjon for produkt A». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv dokumentasjon for produkt A» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv dokumentasjon for produkt A (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-226

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-227=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-228.

### ÅR-228 — Bygg salgsside for produkt A

Dag 228 · tor 17. jun 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg salgsside for produkt A. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg salgsside for produkt A»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg salgsside for produkt A» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg salgsside for produkt A». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg salgsside for produkt A» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg salgsside for produkt A (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-227

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-228=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-229.

### ÅR-229 — Pris og betalingsløsning for produkt A

Dag 229 · fre 18. jun 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Pris og betalingsløsning for produkt A. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Pris og betalingsløsning for produkt A». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Pris og betalingsløsning for produkt A». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Pris og betalingsløsning for produkt A». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Pris og betalingsløsning for produkt A» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Pris og betalingsløsning for produkt A (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-228

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-229=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-230.

### ÅR-230 — Kontroller produkt A

Dag 230 · lør 19. jun 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller produkt A. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller produkt A». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller produkt A».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller produkt A». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller produkt A» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller produkt A (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-229

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-230=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-231.

### ÅR-231 — Ukesrevisjon uke 33

Dag 231 · søn 20. jun 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 33. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 33». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 33». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 33». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 33» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 33 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-225, ÅR-226, ÅR-227, ÅR-228, ÅR-229, ÅR-230

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-231=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-232.

## Uke 34 · Digitalt produkt B

### ÅR-232 — Velg produkt B (f.eks. rapportabonnement)

Dag 232 · man 21. jun 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Velg produkt B (f.eks. rapportabonnement). Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Velg produkt B (f.eks. rapportabonnement)». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Velg produkt B (f.eks. rapportabonnement)». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Velg produkt B (f.eks. rapportabonnement)». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Velg produkt B (f.eks. rapportabonnement)» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Velg produkt B (f.eks. rapportabonnement) (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-231

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-232=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-233.

### ÅR-233 — Bygg produkt B

Dag 233 · tir 22. jun 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Bygg produkt B. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Bygg produkt B»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Bygg produkt B» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Bygg produkt B». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Bygg produkt B» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Bygg produkt B (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-232

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-233=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-234.

### ÅR-234 — Integrer betaling i testmodus

Dag 234 · ons 23. jun 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Integrer betaling i testmodus. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Integrer betaling i testmodus»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Integrer betaling i testmodus» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Integrer betaling i testmodus». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Integrer betaling i testmodus» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Integrer betaling i testmodus (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-233

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-234=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-235.

### ÅR-235 — Test kjøpsflyten

Dag 235 · tor 24. jun 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Test kjøpsflyten. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test kjøpsflyten». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test kjøpsflyten» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test kjøpsflyten» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test kjøpsflyten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test kjøpsflyten (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-234

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-235=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-236.

### ÅR-236 — Skriv tekster for produkt B

Dag 236 · fre 25. jun 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Skriv tekster for produkt B. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv tekster for produkt B» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv tekster for produkt B» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv tekster for produkt B». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv tekster for produkt B» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv tekster for produkt B (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-235

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-236=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-237.

### ÅR-237 — Kontroller produkt B

Dag 237 · lør 26. jun 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller produkt B. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller produkt B». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller produkt B».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller produkt B». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller produkt B» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller produkt B (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-236

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-237=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-238.

### ÅR-238 — Ukesrevisjon uke 34

Dag 238 · søn 27. jun 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 34. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 34». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 34». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 34». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 34» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 34 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-232, ÅR-233, ÅR-234, ÅR-235, ÅR-236, ÅR-237

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-238=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-239.

## Uke 35 · Lansering av små produkter

### ÅR-239 — Publiser produkt A

Dag 239 · man 28. jun 2027 · Drift / automasjon · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Publiser produkt A. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Publiser produkt A» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Publiser produkt A» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Publiser produkt A».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Publiser produkt A» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Publiser produkt A (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-238

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-239=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-240.

### ÅR-240 — Publiser produkt B

Dag 240 · tir 29. jun 2027 · Drift / automasjon · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Publiser produkt B. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Publiser produkt B» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Publiser produkt B» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Publiser produkt B».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Publiser produkt B» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Publiser produkt B (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-239

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-240=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-241.

### ÅR-241 — Lanseringsinnlegg

Dag 241 · ons 30. jun 2027 · Skriving / kreativ · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Lanseringsinnlegg. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Lanseringsinnlegg» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Lanseringsinnlegg» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Lanseringsinnlegg». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lanseringsinnlegg» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Lanseringsinnlegg (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-240

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-241=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-242.

### ÅR-242 — Mål konvertering

Dag 242 · tor 1. jul 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Mål konvertering. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Mål konvertering». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Mål konvertering». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Mål konvertering» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Mål konvertering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Mål konvertering (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-241

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-242=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-243.

### ÅR-243 — Juster ut fra konverteringsdata

Dag 243 · fre 2. jul 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Juster ut fra konverteringsdata. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Juster ut fra konverteringsdata»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Juster ut fra konverteringsdata» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Juster ut fra konverteringsdata». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Juster ut fra konverteringsdata» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Juster ut fra konverteringsdata (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-242

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-243=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-244.

### ÅR-244 — Økonomi for små produkter

Dag 244 · lør 3. jul 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Økonomi for små produkter. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Økonomi for små produkter». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Økonomi for små produkter». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Økonomi for små produkter». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Økonomi for små produkter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Økonomi for små produkter (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-243

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-244=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-245.

### ÅR-245 — Ukesrevisjon uke 35

Dag 245 · søn 4. jul 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 35. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 35». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 35». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 35». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 35» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 35 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-239, ÅR-240, ÅR-241, ÅR-242, ÅR-243, ÅR-244

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-245=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-246.

## Uke 36 · Prototype 2

### ÅR-246 — Produser prototype v2

Dag 246 · man 5. jul 2027 · Bygg · P1 · KONFIDENSIELL · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Produser prototype v2. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Produser prototype v2»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Produser prototype v2» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Produser prototype v2». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Produser prototype v2» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Produser prototype v2 (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-245

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-246=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-247.

### ÅR-247 — Test prototype v2

Dag 247 · tir 6. jul 2027 · Test · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Test prototype v2. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test prototype v2». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test prototype v2» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test prototype v2» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test prototype v2» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test prototype v2 (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-246

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-247=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-248.

### ÅR-248 — Brukertest av fysisk prototype under NDA

Dag 248 · ons 7. jul 2027 · Design · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Brukertest av fysisk prototype under NDA. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Brukertest av fysisk prototype under NDA» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Brukertest av fysisk prototype under NDA». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Brukertest av fysisk prototype under NDA» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Brukertest av fysisk prototype under NDA» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: Brukertest av fysisk prototype under NDA (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-247

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-248=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-249.

### ÅR-249 — Oppdater patentutkastet med funn

Dag 249 · tor 8. jul 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Oppdater patentutkastet med funn. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Oppdater patentutkastet med funn». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Oppdater patentutkastet med funn». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Oppdater patentutkastet med funn» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Oppdater patentutkastet med funn» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Oppdater patentutkastet med funn (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-248

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-249=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-250.

### ÅR-250 — Go/no-go for fysisk produkt

Dag 250 · fre 9. jul 2027 · Strategi / salg · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Go/no-go for fysisk produkt. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Go/no-go for fysisk produkt». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Go/no-go for fysisk produkt». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Go/no-go for fysisk produkt». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Go/no-go for fysisk produkt» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Go/no-go for fysisk produkt (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-249

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-250=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-251.

### ÅR-251 — Kostnad for prototypesporet hittil

Dag 251 · lør 10. jul 2027 · Økonomi · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kostnad for prototypesporet hittil. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Kostnad for prototypesporet hittil». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kostnad for prototypesporet hittil». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kostnad for prototypesporet hittil». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kostnad for prototypesporet hittil» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Kostnad for prototypesporet hittil (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-250

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-251=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-252.

### ÅR-252 — Ukesrevisjon uke 36

Dag 252 · søn 11. jul 2027 · Arkiv / revisjon · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 36. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 36». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 36». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 36». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 36» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 36 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-246, ÅR-247, ÅR-248, ÅR-249, ÅR-250, ÅR-251

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-252=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-253.

## Uke 37 · Automatisering

### ÅR-253 — Kartlegg alle manuelle steg de siste åtte ukene

Dag 253 · man 12. jul 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Kartlegg alle manuelle steg de siste åtte ukene. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kartlegg alle manuelle steg de siste åtte ukene». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kartlegg alle manuelle steg de siste åtte ukene». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kartlegg alle manuelle steg de siste åtte ukene» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kartlegg alle manuelle steg de siste åtte ukene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Kartlegg alle manuelle steg de siste åtte ukene (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-252

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-253=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-254.

### ÅR-254 — Ranger manuelle steg etter tid spart per innsats

Dag 254 · tir 13. jul 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Ranger manuelle steg etter tid spart per innsats. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ranger manuelle steg etter tid spart per innsats». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Ranger manuelle steg etter tid spart per innsats». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ranger manuelle steg etter tid spart per innsats». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ranger manuelle steg etter tid spart per innsats» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Ranger manuelle steg etter tid spart per innsats (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-253

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-254=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-255.

### ÅR-255 — Automatiser manuelt steg nr. 1

Dag 255 · ons 14. jul 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Automatiser manuelt steg nr. 1. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Automatiser manuelt steg nr. 1» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Automatiser manuelt steg nr. 1» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Automatiser manuelt steg nr. 1».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Automatiser manuelt steg nr. 1» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Automatiser manuelt steg nr. 1 (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-254

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-255=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-256.

### ÅR-256 — Automatiser manuelt steg nr. 2

Dag 256 · tor 15. jul 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Automatiser manuelt steg nr. 2. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Automatiser manuelt steg nr. 2» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Automatiser manuelt steg nr. 2» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Automatiser manuelt steg nr. 2».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Automatiser manuelt steg nr. 2» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Automatiser manuelt steg nr. 2 (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-255

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-256=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-257.

### ÅR-257 — Automatiser manuelt steg nr. 3

Dag 257 · fre 16. jul 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Automatiser manuelt steg nr. 3. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Automatiser manuelt steg nr. 3» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Automatiser manuelt steg nr. 3» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Automatiser manuelt steg nr. 3».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Automatiser manuelt steg nr. 3» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Automatiser manuelt steg nr. 3 (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-256

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-257=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-258.

### ÅR-258 — Test automatiseringene

Dag 258 · lør 17. jul 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Test automatiseringene. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test automatiseringene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test automatiseringene» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test automatiseringene» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test automatiseringene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test automatiseringene (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-257

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-258=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-259.

### ÅR-259 — Ukesrevisjon uke 37

Dag 259 · søn 18. jul 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 37. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 37». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 37». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 37». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 37» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 37 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-253, ÅR-254, ÅR-255, ÅR-256, ÅR-257, ÅR-258

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-259=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-260.

## Uke 38 · Robusthet

### ÅR-260 — Feilinjeksjon: hva skjer når en subagent feiler

Dag 260 · man 19. jul 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Feilinjeksjon: hva skjer når en subagent feiler. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Feilinjeksjon: hva skjer når en subagent feiler». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Feilinjeksjon: hva skjer når en subagent feiler» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Feilinjeksjon: hva skjer når en subagent feiler» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Feilinjeksjon: hva skjer når en subagent feiler» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Feilinjeksjon: hva skjer når en subagent feiler (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-259

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-260=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-261.

### ÅR-261 — Retry, timeout og idempotens i orkestratoren

Dag 261 · tir 20. jul 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Retry, timeout og idempotens i orkestratoren. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Retry, timeout og idempotens i orkestratoren»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Retry, timeout og idempotens i orkestratoren» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Retry, timeout og idempotens i orkestratoren». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Retry, timeout og idempotens i orkestratoren» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Retry, timeout og idempotens i orkestratoren (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-260

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-261=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-262.

### ÅR-262 — Gjenopptak etter krasj fra tilstandsfil

Dag 262 · ons 21. jul 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Gjenopptak etter krasj fra tilstandsfil. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Gjenopptak etter krasj fra tilstandsfil»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Gjenopptak etter krasj fra tilstandsfil» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Gjenopptak etter krasj fra tilstandsfil». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Gjenopptak etter krasj fra tilstandsfil» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Gjenopptak etter krasj fra tilstandsfil (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-261

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-262=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-263.

### ÅR-263 — Hemmelighetsrevisjon

Dag 263 · tor 22. jul 2027 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Hemmelighetsrevisjon. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Hemmelighetsrevisjon».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Hemmelighetsrevisjon» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Hemmelighetsrevisjon». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Hemmelighetsrevisjon» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Hemmelighetsrevisjon (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-262

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-263=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-264.

### ÅR-264 — Backup-rutine med gjenopprettingstest

Dag 264 · fre 23. jul 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Backup-rutine med gjenopprettingstest. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Backup-rutine med gjenopprettingstest» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Backup-rutine med gjenopprettingstest» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Backup-rutine med gjenopprettingstest».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Backup-rutine med gjenopprettingstest» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Backup-rutine med gjenopprettingstest (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-263

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-264=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-265.

### ÅR-265 — Kontroller robusthetstiltakene

Dag 265 · lør 24. jul 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller robusthetstiltakene. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller robusthetstiltakene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller robusthetstiltakene».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller robusthetstiltakene». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller robusthetstiltakene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller robusthetstiltakene (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-264

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-265=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-266.

### ÅR-266 — Ukesrevisjon uke 38

Dag 266 · søn 25. jul 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 38. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 38». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 38». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 38». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 38» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 38 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-260, ÅR-261, ÅR-262, ÅR-263, ÅR-264, ÅR-265

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-266=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-267.

## Uke 39 · Kvartalsrevisjon Q3

### ÅR-267 — Avstem ÅR-183–266 mot faktiske leveranser

Dag 267 · man 26. jul 2027 · Arkiv / revisjon · P1

Arbeidsordre: Avstem ÅR-183–266 mot faktiske leveranser. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Avstem ÅR-183–266 mot faktiske leveranser». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Avstem ÅR-183–266 mot faktiske leveranser». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Avstem ÅR-183–266 mot faktiske leveranser». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Avstem ÅR-183–266 mot faktiske leveranser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Avstem ÅR-183–266 mot faktiske leveranser (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-266

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-267=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-268.

### ÅR-268 — Uavhengig revisjon av Q3

Dag 268 · tir 27. jul 2027 · Kvalitetskontroll · P1

Arbeidsordre: Uavhengig revisjon av Q3. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Uavhengig revisjon av Q3». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Uavhengig revisjon av Q3».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Uavhengig revisjon av Q3». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Uavhengig revisjon av Q3» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Uavhengig revisjon av Q3 (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-267

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-268=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-269.

### ÅR-269 — Q3-regnskap

Dag 269 · ons 28. jul 2027 · Økonomi · P1

Arbeidsordre: Q3-regnskap. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Q3-regnskap». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Q3-regnskap». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Q3-regnskap». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Q3-regnskap» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Q3-regnskap (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-268

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-269=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-270.

### ÅR-270 — Velg vinnerproduktet for Q4

Dag 270 · tor 29. jul 2027 · Strategi / salg · P1

Arbeidsordre: Velg vinnerproduktet for Q4. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Velg vinnerproduktet for Q4». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Velg vinnerproduktet for Q4». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Velg vinnerproduktet for Q4». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Velg vinnerproduktet for Q4» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Velg vinnerproduktet for Q4 (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-269

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-270=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-271.

### ÅR-271 — Skriv Q3-rapport

Dag 271 · fre 30. jul 2027 · Skriving / kreativ · P1

Arbeidsordre: Skriv Q3-rapport. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv Q3-rapport» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv Q3-rapport» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv Q3-rapport». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv Q3-rapport» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv Q3-rapport (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-270

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-271=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-272.

### ÅR-272 — Rydd teknisk gjeld

Dag 272 · lør 31. jul 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Rydd teknisk gjeld. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Rydd teknisk gjeld»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Rydd teknisk gjeld» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Rydd teknisk gjeld». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Rydd teknisk gjeld» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Rydd teknisk gjeld (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-271

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 30 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 30 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-272=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-273.

### ÅR-273 — Planlegg Q4 og oppdater masterprompt til v4

Dag 273 · søn 1. aug 2027 · Arkiv / revisjon · P1

Arbeidsordre: Planlegg Q4 og oppdater masterprompt til v4. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Planlegg Q4 og oppdater masterprompt til v4». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Planlegg Q4 og oppdater masterprompt til v4». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Planlegg Q4 og oppdater masterprompt til v4». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Planlegg Q4 og oppdater masterprompt til v4» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Planlegg Q4 og oppdater masterprompt til v4 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-272

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-273=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-274.

## Uke 40 · Vinnerprodukt – forbedring 1

### ÅR-274 — Dyp brukerinnsikt for vinnerproduktet

Dag 274 · man 2. aug 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Dyp brukerinnsikt for vinnerproduktet. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Dyp brukerinnsikt for vinnerproduktet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Dyp brukerinnsikt for vinnerproduktet». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Dyp brukerinnsikt for vinnerproduktet» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Dyp brukerinnsikt for vinnerproduktet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Dyp brukerinnsikt for vinnerproduktet (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-273

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-274=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-275.

### ÅR-275 — Roadmap for Q4

Dag 275 · tir 3. aug 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Roadmap for Q4. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Roadmap for Q4». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Roadmap for Q4». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Roadmap for Q4». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Roadmap for Q4» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Roadmap for Q4 (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-274

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-275=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-276.

### ÅR-276 — Forbedring 1 for vinnerproduktet

Dag 276 · ons 4. aug 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Forbedring 1 for vinnerproduktet. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Forbedring 1 for vinnerproduktet»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Forbedring 1 for vinnerproduktet» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Forbedring 1 for vinnerproduktet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Forbedring 1 for vinnerproduktet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Forbedring 1 for vinnerproduktet (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-275

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-276=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-277.

### ÅR-277 — Forbedring 2 for vinnerproduktet

Dag 277 · tor 5. aug 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Forbedring 2 for vinnerproduktet. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Forbedring 2 for vinnerproduktet»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Forbedring 2 for vinnerproduktet» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Forbedring 2 for vinnerproduktet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Forbedring 2 for vinnerproduktet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Forbedring 2 for vinnerproduktet (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-276

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-277=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-278.

### ÅR-278 — Test forbedring 1 og 2

Dag 278 · fre 6. aug 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Test forbedring 1 og 2. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test forbedring 1 og 2». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test forbedring 1 og 2» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test forbedring 1 og 2» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test forbedring 1 og 2» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test forbedring 1 og 2 (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-277

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-278=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-279.

### ÅR-279 — Kontroller forbedringene

Dag 279 · lør 7. aug 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller forbedringene. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller forbedringene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller forbedringene».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller forbedringene». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller forbedringene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller forbedringene (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-278

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-279=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-280.

### ÅR-280 — Ukesrevisjon uke 40

Dag 280 · søn 8. aug 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 40. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 40». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 40». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 40». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 40» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 40 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-274, ÅR-275, ÅR-276, ÅR-277, ÅR-278, ÅR-279

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-280=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-281.

## Uke 41 · Vinnerprodukt – forbedring 2

### ÅR-281 — Forbedring 3 for vinnerproduktet

Dag 281 · man 9. aug 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Forbedring 3 for vinnerproduktet. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Forbedring 3 for vinnerproduktet»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Forbedring 3 for vinnerproduktet» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Forbedring 3 for vinnerproduktet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Forbedring 3 for vinnerproduktet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Forbedring 3 for vinnerproduktet (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-280

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-281=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-282.

### ÅR-282 — UX-polering

Dag 282 · tir 10. aug 2027 · Design · P2

Arbeidsordre: UX-polering. Lever: designspesifikasjon (markdown + skisser/html-prototype) med tilgjengelighetskrav.

Subagenter: Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «UX-polering» med tilgjengelighetskrav.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «UX-polering». Kutt det som ikke flytter målet.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «UX-polering» i små, versjonerte steg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «UX-polering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar bruker, kontekst og begrensninger for: UX-polering (2) Lag skisser/spesifikasjon med tilstander og tilgjengelighetskrav (3) Vurder byggbarhet sammen med bygger; juster

Skills: SK-15 Brukerflytdesign, SK-16 Tilgjengelighet, SK-17 Mobil-først, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-281

Leveranse: Designspesifikasjon (Markdown + skisser/HTML-prototype) med tilgjengelighetskrav

Ferdig når: Alle skjermer/tilstander er beskrevet; Tilgjengelighetskrav er eksplisitte; Bygger bekrefter at det kan bygges innen ett oppdrag

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-282=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-283.

### ÅR-283 — Ytelsesoptimalisering

Dag 283 · ons 11. aug 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Ytelsesoptimalisering. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Ytelsesoptimalisering»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Ytelsesoptimalisering» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Ytelsesoptimalisering». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ytelsesoptimalisering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Ytelsesoptimalisering (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-282

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-283=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-284.

### ÅR-284 — Tilgjengelighetstest

Dag 284 · tor 12. aug 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Tilgjengelighetstest. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Tilgjengelighetstest». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Tilgjengelighetstest» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Tilgjengelighetstest» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Tilgjengelighetstest» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Tilgjengelighetstest (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-283

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-284=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-285.

### ÅR-285 — Publiser forbedringene

Dag 285 · fre 13. aug 2027 · Drift / automasjon · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Publiser forbedringene. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Publiser forbedringene» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Publiser forbedringene» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Publiser forbedringene».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Publiser forbedringene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Publiser forbedringene (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-284

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-285=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-286.

### ÅR-286 — Mål effekten av forbedringene

Dag 286 · lør 14. aug 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Mål effekten av forbedringene. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Mål effekten av forbedringene». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Mål effekten av forbedringene». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Mål effekten av forbedringene» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Mål effekten av forbedringene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Mål effekten av forbedringene (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-285

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-286=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-287.

### ÅR-287 — Ukesrevisjon uke 41

Dag 287 · søn 15. aug 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 41. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 41». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 41». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 41». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 41» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 41 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-281, ÅR-282, ÅR-283, ÅR-284, ÅR-285, ÅR-286

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-287=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-288.

## Uke 42 · Redusere manuelt arbeid

### ÅR-288 — Tidslogg: hva krever fortsatt et menneske

Dag 288 · man 16. aug 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Tidslogg: hva krever fortsatt et menneske. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Tidslogg: hva krever fortsatt et menneske». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Tidslogg: hva krever fortsatt et menneske». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Tidslogg: hva krever fortsatt et menneske» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Tidslogg: hva krever fortsatt et menneske» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Tidslogg: hva krever fortsatt et menneske (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-287

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-288=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-289.

### ÅR-289 — Automatiser rapportering

Dag 289 · tir 17. aug 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Automatiser rapportering. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Automatiser rapportering» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Automatiser rapportering» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Automatiser rapportering».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Automatiser rapportering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Automatiser rapportering (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-288

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-289=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-290.

### ÅR-290 — Automatiser publiseringsløypen

Dag 290 · ons 18. aug 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Automatiser publiseringsløypen. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Automatiser publiseringsløypen» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Automatiser publiseringsløypen» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Automatiser publiseringsløypen».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Automatiser publiseringsløypen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Automatiser publiseringsløypen (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-289

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-290=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-291.

### ÅR-291 — Automatiser kostnadsvarsling

Dag 291 · tor 19. aug 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Automatiser kostnadsvarsling. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Automatiser kostnadsvarsling» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Automatiser kostnadsvarsling» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Automatiser kostnadsvarsling».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Automatiser kostnadsvarsling» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Automatiser kostnadsvarsling (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-290

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-291=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-292.

### ÅR-292 — Selvbetjent godkjenning i kommandosentralen

Dag 292 · fre 20. aug 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Selvbetjent godkjenning i kommandosentralen. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Selvbetjent godkjenning i kommandosentralen»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Selvbetjent godkjenning i kommandosentralen» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Selvbetjent godkjenning i kommandosentralen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Selvbetjent godkjenning i kommandosentralen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Selvbetjent godkjenning i kommandosentralen (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-291

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-292=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-293.

### ÅR-293 — Test automatiseringene

Dag 293 · lør 21. aug 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Test automatiseringene. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Test automatiseringene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Test automatiseringene» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Test automatiseringene» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Test automatiseringene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Test automatiseringene (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-292

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-293=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-294.

### ÅR-294 — Ukesrevisjon uke 42

Dag 294 · søn 22. aug 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 42. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 42». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 42». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 42». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 42» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 42 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-288, ÅR-289, ÅR-290, ÅR-291, ÅR-292, ÅR-293

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-294=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-295.

## Uke 43 · Økonomikontroll

### ÅR-295 — Full kostnadsoversikt per agent og oppgave

Dag 295 · man 23. aug 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Full kostnadsoversikt per agent og oppgave. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Full kostnadsoversikt per agent og oppgave». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Full kostnadsoversikt per agent og oppgave». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Full kostnadsoversikt per agent og oppgave». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Full kostnadsoversikt per agent og oppgave» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Full kostnadsoversikt per agent og oppgave (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-294

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-295=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-296.

### ÅR-296 — Inntektsoversikt per produkt

Dag 296 · tir 24. aug 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Inntektsoversikt per produkt. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Inntektsoversikt per produkt». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Inntektsoversikt per produkt». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Inntektsoversikt per produkt». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Inntektsoversikt per produkt» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Inntektsoversikt per produkt (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-295

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-296=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-297.

### ÅR-297 — Budsjett 2027

Dag 297 · ons 25. aug 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Budsjett 2027. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Budsjett 2027». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Budsjett 2027». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Budsjett 2027». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Budsjett 2027» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Budsjett 2027 (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-296

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-297=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-298.

### ÅR-298 — Kutt det som koster mer enn det gir

Dag 298 · tor 26. aug 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Kutt det som koster mer enn det gir. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kutt det som koster mer enn det gir». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kutt det som koster mer enn det gir». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Kutt det som koster mer enn det gir». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kutt det som koster mer enn det gir» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Kutt det som koster mer enn det gir (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-297

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-298=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-299.

### ÅR-299 — Håndhev kostnadstak automatisk

Dag 299 · fre 27. aug 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Håndhev kostnadstak automatisk. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Håndhev kostnadstak automatisk» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Håndhev kostnadstak automatisk» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Håndhev kostnadstak automatisk».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Håndhev kostnadstak automatisk» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Håndhev kostnadstak automatisk (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-298

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-299=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-300.

### ÅR-300 — Kontroller økonomitallene

Dag 300 · lør 28. aug 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller økonomitallene. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller økonomitallene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller økonomitallene».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller økonomitallene». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller økonomitallene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller økonomitallene (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-299

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-300=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-301.

### ÅR-301 — Ukesrevisjon uke 43

Dag 301 · søn 29. aug 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 43. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 43». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 43». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 43». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 43» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 43 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-295, ÅR-296, ÅR-297, ÅR-298, ÅR-299, ÅR-300

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-301=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-302.

## Uke 44 · Sikkerhet

### ÅR-302 — Trusselmodell for hele systemet

Dag 302 · man 30. aug 2027 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Trusselmodell for hele systemet. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Trusselmodell for hele systemet».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Trusselmodell for hele systemet» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Trusselmodell for hele systemet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Trusselmodell for hele systemet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Trusselmodell for hele systemet (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-301

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-302=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-303.

### ÅR-303 — Revisjon av avhengigheter

Dag 303 · tir 31. aug 2027 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Revisjon av avhengigheter. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Revisjon av avhengigheter».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Revisjon av avhengigheter» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Revisjon av avhengigheter». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Revisjon av avhengigheter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Revisjon av avhengigheter (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-302

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-303=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-304.

### ÅR-304 — Revisjon av tilganger

Dag 304 · ons 1. sep 2027 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Revisjon av tilganger. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Revisjon av tilganger».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Revisjon av tilganger» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Revisjon av tilganger». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Revisjon av tilganger» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Revisjon av tilganger (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-303

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-304=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-305.

### ÅR-305 — Promptinjeksjon-test av agentene

Dag 305 · tor 2. sep 2027 · Sikkerhet · P1

Arbeidsordre: Promptinjeksjon-test av agentene. Lever: sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status).

Subagenter: Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Promptinjeksjon-test av agentene».; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Promptinjeksjon-test av agentene» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Promptinjeksjon-test av agentene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Promptinjeksjon-test av agentene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Kartlegg verdier, aktører og angrepsflater for: Promptinjeksjon-test av agentene (2) Test/gjennomgå og list funn etter alvorlighet (3) Utbedre kritiske funn eller lag utbedringsoppdrag

Skills: SK-20 Trusselmodellering, SK-21 Hemmelighetshåndtering, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-304

Leveranse: Sikkerhetsnotat med funnliste (alvorlighet, tiltak, status)

Ferdig når: Ingen kjente kritiske funn står åpne uten eier; Hemmeligheter er ute av kode og klient; Funn kan reproduseres

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-305=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-306.

### ÅR-306 — Utbedre sikkerhetsfunn

Dag 306 · fre 3. sep 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Utbedre sikkerhetsfunn. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Utbedre sikkerhetsfunn»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Utbedre sikkerhetsfunn» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Utbedre sikkerhetsfunn». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Utbedre sikkerhetsfunn» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Utbedre sikkerhetsfunn (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-305

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-306=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-307.

### ÅR-307 — Kontroller utbedringene

Dag 307 · lør 4. sep 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller utbedringene. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller utbedringene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller utbedringene».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller utbedringene». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller utbedringene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller utbedringene (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-306

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-307=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-308.

### ÅR-308 — Ukesrevisjon uke 44

Dag 308 · søn 5. sep 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 44. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 44». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 44». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 44». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 44» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 44 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-302, ÅR-303, ÅR-304, ÅR-305, ÅR-306, ÅR-307

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-308=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-309.

## Uke 45 · Salgsforberedelse

### ÅR-309 — Definer kjøperen

Dag 309 · man 6. sep 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Definer kjøperen. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Definer kjøperen». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Definer kjøperen». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Definer kjøperen». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Definer kjøperen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Definer kjøperen (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-308

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-309=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-310.

### ÅR-310 — Lag salgsmateriale

Dag 310 · tir 7. sep 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Lag salgsmateriale. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Lag salgsmateriale». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Lag salgsmateriale». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Lag salgsmateriale». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lag salgsmateriale» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Lag salgsmateriale (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-309

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-310=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-311.

### ÅR-311 — Skriv case-studier

Dag 311 · ons 8. sep 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Skriv case-studier. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Skriv case-studier» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Skriv case-studier» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Skriv case-studier». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Skriv case-studier» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Skriv case-studier (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-310

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-311=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-312.

### ÅR-312 — Revider prismodellen

Dag 312 · tor 9. sep 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Revider prismodellen. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Revider prismodellen». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Revider prismodellen». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Revider prismodellen». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Revider prismodellen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Revider prismodellen (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-311

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-312=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-313.

### ÅR-313 — Beskriv salgsprosessen

Dag 313 · fre 10. sep 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Beskriv salgsprosessen. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Beskriv salgsprosessen». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Beskriv salgsprosessen». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Beskriv salgsprosessen». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Beskriv salgsprosessen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Beskriv salgsprosessen (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-312

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-313=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-314.

### ÅR-314 — Kontroller salgsmaterialet

Dag 314 · lør 11. sep 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller salgsmaterialet. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller salgsmaterialet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller salgsmaterialet».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller salgsmaterialet». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller salgsmaterialet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller salgsmaterialet (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-313

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-314=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-315.

### ÅR-315 — Ukesrevisjon uke 45

Dag 315 · søn 12. sep 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 45. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 45». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 45». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 45». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 45» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 45 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-309, ÅR-310, ÅR-311, ÅR-312, ÅR-313, ÅR-314

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-315=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-316.

## Uke 46 · Salg i praksis

### ÅR-316 — Kontaktliste med 20 potensielle kjøpere

Dag 316 · man 13. sep 2027 · Strategi / salg · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Kontaktliste med 20 potensielle kjøpere. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kontaktliste med 20 potensielle kjøpere». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kontaktliste med 20 potensielle kjøpere». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Kontaktliste med 20 potensielle kjøpere». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontaktliste med 20 potensielle kjøpere» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Kontaktliste med 20 potensielle kjøpere (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-315

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-316=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-317.

### ÅR-317 — Personlige utkast til henvendelser

Dag 317 · tir 14. sep 2027 · Skriving / kreativ · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Personlige utkast til henvendelser. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Personlige utkast til henvendelser» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Personlige utkast til henvendelser» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Personlige utkast til henvendelser». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Personlige utkast til henvendelser» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Personlige utkast til henvendelser (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-316

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-317=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-318.

### ÅR-318 — Oppfølgingsrutine

Dag 318 · ons 15. sep 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Oppfølgingsrutine. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Oppfølgingsrutine». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Oppfølgingsrutine». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Oppfølgingsrutine». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Oppfølgingsrutine» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Oppfølgingsrutine (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-317

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-318=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-319.

### ÅR-319 — Logg og analyser svar

Dag 319 · tor 16. sep 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Logg og analyser svar. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Logg og analyser svar». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Logg og analyser svar». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Logg og analyser svar» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Logg og analyser svar» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Logg og analyser svar (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-318

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-319=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-320.

### ÅR-320 — Juster tilbudet

Dag 320 · fre 17. sep 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Juster tilbudet. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Juster tilbudet». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Juster tilbudet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Juster tilbudet». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Juster tilbudet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Juster tilbudet (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-319

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-320=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-321.

### ÅR-321 — Pipeline-verdi

Dag 321 · lør 18. sep 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Pipeline-verdi. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Pipeline-verdi». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Pipeline-verdi». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Pipeline-verdi». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Pipeline-verdi» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Pipeline-verdi (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-320

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-321=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-322.

### ÅR-322 — Ukesrevisjon uke 46

Dag 322 · søn 19. sep 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 46. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 46». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 46». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 46». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 46» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 46 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-316, ÅR-317, ÅR-318, ÅR-319, ÅR-320, ÅR-321

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-322=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-323.

## Uke 47 · Overtakbarhet – dokumentasjon

### ÅR-323 — Arkitekturdokument

Dag 323 · man 20. sep 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Arkitekturdokument. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Arkitekturdokument» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Arkitekturdokument» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Arkitekturdokument». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Arkitekturdokument» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Arkitekturdokument (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-322

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-323=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-324.

### ÅR-324 — Driftshåndbok

Dag 324 · tir 21. sep 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Driftshåndbok. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Driftshåndbok» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Driftshåndbok» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Driftshåndbok». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Driftshåndbok» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Driftshåndbok (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-323

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-324=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-325.

### ÅR-325 — Agenthåndbok

Dag 325 · ons 22. sep 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Agenthåndbok. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Agenthåndbok» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Agenthåndbok» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Agenthåndbok». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Agenthåndbok» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Agenthåndbok (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-324

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-325=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-326.

### ÅR-326 — Produktdokumentasjon

Dag 326 · tor 23. sep 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Produktdokumentasjon. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Produktdokumentasjon» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Produktdokumentasjon» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Produktdokumentasjon». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Produktdokumentasjon» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Produktdokumentasjon (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-325

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-326=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-327.

### ÅR-327 — Kan en fremmed agent ta over en oppgave fra dokumentasjonen alene?

Dag 327 · fre 24. sep 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Kan en fremmed agent ta over en oppgave fra dokumentasjonen alene?. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kan en fremmed agent ta over en oppgave fra dokumentasjonen alene?». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Kan en fremmed agent ta over en oppgave fra dokumentasjonen alene?» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Kan en fremmed agent ta over en oppgave fra dokumentasjonen alene?» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kan en fremmed agent ta over en oppgave fra dokumentasjonen alene?» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Kan en fremmed agent ta over en oppgave fra dokumentasjonen alene? (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-326

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-327=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-328.

### ÅR-328 — Kontroller dokumentasjonen

Dag 328 · lør 25. sep 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller dokumentasjonen. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller dokumentasjonen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller dokumentasjonen».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller dokumentasjonen». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller dokumentasjonen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller dokumentasjonen (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-327

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-328=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-329.

### ÅR-329 — Ukesrevisjon uke 47

Dag 329 · søn 26. sep 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 47. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 47». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 47». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 47». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 47» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 47 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-323, ÅR-324, ÅR-325, ÅR-326, ÅR-327, ÅR-328

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-329=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-330.

## Uke 48 · Overtakbarhet – kode og data

### ÅR-330 — Rydd repoene

Dag 330 · man 27. sep 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Rydd repoene. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Rydd repoene»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Rydd repoene» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Rydd repoene». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Rydd repoene» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Rydd repoene (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-329

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-330=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-331.

### ÅR-331 — Testdekning på kritiske stier

Dag 331 · tir 28. sep 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Testdekning på kritiske stier. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Testdekning på kritiske stier»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Testdekning på kritiske stier» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Testdekning på kritiske stier». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Testdekning på kritiske stier» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Testdekning på kritiske stier (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-330

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-331=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-332.

### ÅR-332 — Eksport av alle data

Dag 332 · ons 29. sep 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Eksport av alle data. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Eksport av alle data» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Eksport av alle data» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Eksport av alle data».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Eksport av alle data» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Eksport av alle data (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-331

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-332=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-333.

### ÅR-333 — Reproduserbart oppsett fra null

Dag 333 · tor 30. sep 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Reproduserbart oppsett fra null. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Reproduserbart oppsett fra null» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Reproduserbart oppsett fra null» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Reproduserbart oppsett fra null».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Reproduserbart oppsett fra null» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Reproduserbart oppsett fra null (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-332

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-333=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-334.

### ÅR-334 — Gjenoppbyggingstest fra null

Dag 334 · fre 1. okt 2027 · Test · P2

Arbeidsordre: Gjenoppbyggingstest fra null. Lever: testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Gjenoppbyggingstest fra null». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Gjenoppbyggingstest fra null» i små, versjonerte steg.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Gjenoppbyggingstest fra null» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Gjenoppbyggingstest fra null» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Lag testplan med tilfeller og forventet resultat for: Gjenoppbyggingstest fra null (2) Kjør testene og registrer faktisk resultat (3) Rapporter avvik med reproduksjonssteg og alvorlighetsgrad

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-16 Tilgjengelighet

Avhengigheter: ÅR-333

Leveranse: Testrapport (tabell: tilfelle, forventet, faktisk, avvik) og avviksliste

Ferdig når: Alle planlagte tilfeller er kjørt eller begrunnet hoppet over; Hvert avvik kan reproduseres fra beskrivelsen; Konklusjon: bestått / ikke bestått

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-334=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-335.

### ÅR-335 — Kontroller overtakbarheten

Dag 335 · lør 2. okt 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller overtakbarheten. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller overtakbarheten». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller overtakbarheten».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller overtakbarheten». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller overtakbarheten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller overtakbarheten (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-334

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-335=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-336.

### ÅR-336 — Ukesrevisjon uke 48

Dag 336 · søn 3. okt 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 48. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 48». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 48». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 48». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 48» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 48 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-330, ÅR-331, ÅR-332, ÅR-333, ÅR-334, ÅR-335

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-336=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-337.

## Uke 49 · Oppfinnelsessporet – avslutning

### ÅR-337 — Status og beslutning for patent

Dag 337 · man 4. okt 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Status og beslutning for patent. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Status og beslutning for patent». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Status og beslutning for patent». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Status og beslutning for patent» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Status og beslutning for patent» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Status og beslutning for patent (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-336

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-337=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-338.

### ÅR-338 — Komplett datert oppfinnelsesjournal i arkiv

Dag 338 · tir 5. okt 2027 · Patent / kjent teknikk · P1 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Komplett datert oppfinnelsesjournal i arkiv. Lever: konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering.

Subagenter: Kjent-teknikk-analytiker — Søk kjent teknikk og vurder indikativt for «Komplett datert oppfinnelsesjournal i arkiv». Hold alt konfidensielt.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Komplett datert oppfinnelsesjournal i arkiv». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Komplett datert oppfinnelsesjournal i arkiv» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Komplett datert oppfinnelsesjournal i arkiv» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Definer søkestrategi (nøkkelord, synonymer, CPC-klasser) for: Komplett datert oppfinnelsesjournal i arkiv (2) Søk, sammenlign trekk-for-trekk og noter nærmeste kjente teknikk (3) Skriv konfidensielt notat med indikativ vurdering og åpne spørsmål

Skills: SK-11 Patentsøk, SK-12 Nyhetsvurdering, SK-13 Konfidensialitetsregime, SK-14 Oppfinnelsesjournal

Avhengigheter: ÅR-337

Leveranse: Konfidensielt notat i lukket mappe: søkelogg, treffliste, trekk-tabell, vurdering

Ferdig når: Søkelogg kan gjentas av andre; Vurderingen er merket indikativ, ikke juridisk råd; Ingenting er delt utenfor lukket mappe; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-338=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-339.

### ÅR-339 — Lisens/salg mot egenproduksjon

Dag 339 · ons 6. okt 2027 · Strategi / salg · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Lisens/salg mot egenproduksjon. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Lisens/salg mot egenproduksjon». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Lisens/salg mot egenproduksjon». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Lisens/salg mot egenproduksjon». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lisens/salg mot egenproduksjon» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Lisens/salg mot egenproduksjon (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-338

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-339=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-340.

### ÅR-340 — Kost/nytte for oppfinnelsessporet

Dag 340 · tor 7. okt 2027 · Økonomi · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kost/nytte for oppfinnelsessporet. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Kost/nytte for oppfinnelsessporet». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Kost/nytte for oppfinnelsessporet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Kost/nytte for oppfinnelsessporet». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kost/nytte for oppfinnelsessporet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Kost/nytte for oppfinnelsessporet (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-339

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-340=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-341.

### ÅR-341 — Konfidensiell oppsummering

Dag 341 · fre 8. okt 2027 · Skriving / kreativ · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Konfidensiell oppsummering. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Konfidensiell oppsummering» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Konfidensiell oppsummering» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Konfidensiell oppsummering». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Konfidensiell oppsummering» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Konfidensiell oppsummering (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-340

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-341=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-342.

### ÅR-342 — Kontroller oppfinnelsesarkivet

Dag 342 · lør 9. okt 2027 · Kvalitetskontroll · P2 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Kontroller oppfinnelsesarkivet. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller oppfinnelsesarkivet». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller oppfinnelsesarkivet».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller oppfinnelsesarkivet». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller oppfinnelsesarkivet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller oppfinnelsesarkivet (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-341

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-342=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-343.

### ÅR-343 — Ukesrevisjon uke 49

Dag 343 · søn 10. okt 2027 · Arkiv / revisjon · P3 · KONFIDENSIELL

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 49. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 49». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 49». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 49». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 49» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 49 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-337, ÅR-338, ÅR-339, ÅR-340, ÅR-341, ÅR-342

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Ingen del av leveransen er delt utenfor lukket mappe

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Konfidensielt: kun lukket mappe, ingen eksterne verktøy som lagrer innhold, ingen publisering. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-343=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-344.

## Uke 50 · Årsavstemming – forberedelse

### ÅR-344 — Hent alle leveranser fra året

Dag 344 · man 11. okt 2027 · Arkiv / revisjon · P2

Arbeidsordre: Hent alle leveranser fra året. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Hent alle leveranser fra året». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Hent alle leveranser fra året». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Hent alle leveranser fra året». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Hent alle leveranser fra året» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Hent alle leveranser fra året (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-343

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-344=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-345.

### ÅR-345 — Map leveranser til oppgaver

Dag 345 · tir 12. okt 2027 · Arkiv / revisjon · P2

Arbeidsordre: Map leveranser til oppgaver. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Map leveranser til oppgaver». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Map leveranser til oppgaver». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Map leveranser til oppgaver». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Map leveranser til oppgaver» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Map leveranser til oppgaver (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-344

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-345=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-346.

### ÅR-346 — Statistikk: fullført, blokkert, droppet

Dag 346 · ons 13. okt 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Statistikk: fullført, blokkert, droppet. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Statistikk: fullført, blokkert, droppet». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Statistikk: fullført, blokkert, droppet». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Statistikk: fullført, blokkert, droppet» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Statistikk: fullført, blokkert, droppet» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Statistikk: fullført, blokkert, droppet (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-345

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-346=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-347.

### ÅR-347 — Årsregnskap

Dag 347 · tor 14. okt 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Årsregnskap. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Årsregnskap». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Årsregnskap». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Årsregnskap». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Årsregnskap» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Årsregnskap (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-346

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-347=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-348.

### ÅR-348 — Kontroller avstemmingsgrunnlaget

Dag 348 · fre 15. okt 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller avstemmingsgrunnlaget. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller avstemmingsgrunnlaget». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller avstemmingsgrunnlaget».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller avstemmingsgrunnlaget». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller avstemmingsgrunnlaget» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller avstemmingsgrunnlaget (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-347

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-348=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-349.

### ÅR-349 — Utkast til årsrapport

Dag 349 · lør 16. okt 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Utkast til årsrapport. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Utkast til årsrapport» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Utkast til årsrapport» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Utkast til årsrapport». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Utkast til årsrapport» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Utkast til årsrapport (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-348

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-349=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-350.

### ÅR-350 — Ukesrevisjon uke 50

Dag 350 · søn 17. okt 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 50. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 50». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 50». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 50». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 50» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 50 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-344, ÅR-345, ÅR-346, ÅR-347, ÅR-348, ÅR-349

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-350=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-351.

## Uke 51 · Neste mandat

### ÅR-351 — Hva lærte vi – læringslogg for året

Dag 351 · man 18. okt 2027 · Research · P2

Arbeidsordre: Hva lærte vi – læringslogg for året. Lever: markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste.

Subagenter: Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Hva lærte vi – læringslogg for året». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Hva lærte vi – læringslogg for året». Kutt det som ikke flytter målet.; Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Hva lærte vi – læringslogg for året» presist og kort.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Hva lærte vi – læringslogg for året» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Formuler 3–7 presise spørsmål som må besvares for: Hva lærte vi – læringslogg for året (2) Hent og kildebelegg svar; marker usikkerhet og hull (3) Syntetiser funn til rapport med konklusjon først

Skills: SK-01 Kildebelagt research, SK-02 Kildekritikk, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-350

Leveranse: Markdown-rapport med påstandstabell (påstand, kilde, dato, usikkerhet) og kildeliste

Ferdig når: Hver faktapåstand har kilde; Usikre funn er merket som usikre; Rapporten svarer eksplisitt på spørsmålene

Regler: tak 8 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 8 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-351=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-352.

### ÅR-352 — Tre alternative mandater for 2027

Dag 352 · tir 19. okt 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Tre alternative mandater for 2027. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Tre alternative mandater for 2027». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Tre alternative mandater for 2027». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Tre alternative mandater for 2027». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Tre alternative mandater for 2027» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Tre alternative mandater for 2027 (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-351

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-352=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-353.

### ÅR-353 — Økonomi per alternativ mandat

Dag 353 · ons 20. okt 2027 · Økonomi · P2

Arbeidsordre: Økonomi per alternativ mandat. Lever: regneark/csv med tall + kort rapport med nøkkeltall.

Subagenter: Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Økonomi per alternativ mandat». Sjekk mot kostnadstak.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Økonomi per alternativ mandat». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Økonomi per alternativ mandat». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Økonomi per alternativ mandat» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle faktiske tall (kostnad, tid, inntekt) for: Økonomi per alternativ mandat (2) Regn ut nøkkeltall og sammenlign mot budsjett/tak (3) Skriv kort økonomirapport med anbefalte kutt eller økninger

Skills: SK-18 Enhetsøkonomi, SK-19 Budsjett og kostnadstak, SK-26 Rapportskriving

Avhengigheter: ÅR-352

Leveranse: Regneark/CSV med tall + kort rapport med nøkkeltall

Ferdig når: Alle tall har kilde (faktura, logg, API-forbruk); Avvik mot budsjett er forklart; Minst én konkret anbefaling

Regler: tak 4 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 4 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-353=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-354.

### ÅR-354 — Anbefal mandat for 2027

Dag 354 · tor 21. okt 2027 · Strategi / salg · P2

Arbeidsordre: Anbefal mandat for 2027. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Anbefal mandat for 2027». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Anbefal mandat for 2027». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Anbefal mandat for 2027». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Anbefal mandat for 2027» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Anbefal mandat for 2027 (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-353

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-354=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-355.

### ÅR-355 — Utkast til masterprompt v5

Dag 355 · fre 22. okt 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Utkast til masterprompt v5. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Utkast til masterprompt v5»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Utkast til masterprompt v5» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Utkast til masterprompt v5». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Utkast til masterprompt v5» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Utkast til masterprompt v5 (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-354

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-355=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-356.

### ÅR-356 — Kontroller anbefalingen

Dag 356 · lør 23. okt 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Kontroller anbefalingen. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Kontroller anbefalingen». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Kontroller anbefalingen».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Kontroller anbefalingen». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Kontroller anbefalingen» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Kontroller anbefalingen (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-355

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-356=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-357.

### ÅR-357 — Ukesrevisjon uke 51

Dag 357 · søn 24. okt 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 51. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 51». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 51». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 51». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 51» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 51 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-351, ÅR-352, ÅR-353, ÅR-354, ÅR-355, ÅR-356

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-357=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-358.

## Uke 52 · Avslutning

### ÅR-358 — Ferdigstill årsrapporten

Dag 358 · man 25. okt 2027 · Skriving / kreativ · P3

Arbeidsordre: Ferdigstill årsrapporten. Lever: ferdig utkast (markdown/bilde/video) klart for godkjenning.

Subagenter: Skribent — Skriv det tekstlige resultatet for «Ferdigstill årsrapporten» presist og kort.; Designer — Lag flyt og spesifikasjon for «Ferdigstill årsrapporten» med tilgjengelighetskrav.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Ferdigstill årsrapporten». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ferdigstill årsrapporten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Avklar mottaker, formål og lengde for: Ferdigstill årsrapporten (2) Skriv/lag første utkast (3) Faktasjekk, stram inn og klargjør for godkjenning

Skills: SK-25 Norsk klarspråk, SK-26 Rapportskriving, SK-27 Visuell identitet

Avhengigheter: ÅR-357

Leveranse: Ferdig utkast (Markdown/bilde/video) klart for godkjenning

Ferdig når: Formålet er oppfylt for navngitt mottaker; Påstander er faktasjekket; Ingenting er publisert uten godkjenning

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-358=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-359.

### ÅR-359 — Lag eksportpakke med alle artefakter

Dag 359 · tir 26. okt 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Lag eksportpakke med alle artefakter. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Lag eksportpakke med alle artefakter» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Lag eksportpakke med alle artefakter» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Lag eksportpakke med alle artefakter».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Lag eksportpakke med alle artefakter» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Lag eksportpakke med alle artefakter (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-358

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-359=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-360.

### ÅR-360 — Oppdater oppgaveregisteret med endelig status

Dag 360 · ons 27. okt 2027 · Bygg · P1

Arbeidsordre: Oppdater oppgaveregisteret med endelig status. Lever: kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat.

Subagenter: Arkitekt — Lag minste holdbare struktur for «Oppdater oppgaveregisteret med endelig status»: komponenter, grensesnitt, dataflyt på én side.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Oppdater oppgaveregisteret med endelig status» i små, versjonerte steg.; Testagent — Lag og kjør tester for «Oppdater oppgaveregisteret med endelig status». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Oppdater oppgaveregisteret med endelig status» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Skisser minste løsning og grensesnitt for: Oppdater oppgaveregisteret med endelig status (2) Implementer i små, kjørbare steg med commit per steg (3) Skriv og kjør tester; rett feil før overlevering

Skills: SK-05 Arkitekturskisse, SK-06 Kodeproduksjon, SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang

Avhengigheter: ÅR-359

Leveranse: Kode/filer i repo, commit-referanse, kort endringsnotat og testresultat

Ferdig når: Koden kjører uten feil fra ren checkout; Tester for ny funksjonalitet passerer; Endringsnotat forklarer hva og hvorfor

Regler: tak 15 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 15 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-360=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-361.

### ÅR-361 — Uavhengig revisjon av årsrapporten

Dag 361 · tor 28. okt 2027 · Kvalitetskontroll · P2

Arbeidsordre: Uavhengig revisjon av årsrapporten. Lever: kontrollrapport med vurdering per leveranse.

Subagenter: Testagent — Lag og kjør tester for «Uavhengig revisjon av årsrapporten». Rapporter avvik med reproduksjonssteg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Uavhengig revisjon av årsrapporten».; Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Uavhengig revisjon av årsrapporten». Oppdater tilstand og register.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Uavhengig revisjon av årsrapporten» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent leveransene og ferdigkriteriene som gjelder: Uavhengig revisjon av årsrapporten (2) Kontroller hver leveranse mot sine kriterier (3) Skriv kontrollrapport: godkjent / returnert med konkrete mangler

Skills: SK-07 Testplan og testkjøring, SK-08 Kodegjennomgang, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-360

Leveranse: Kontrollrapport med vurdering per leveranse

Ferdig når: Hver leveranse har eksplisitt vurdering; Mangler er konkrete og etterprøvbare; Returnerte leveranser har eier og frist

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-361=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-362.

### ÅR-362 — Arkiver endelig tilstand

Dag 362 · fre 29. okt 2027 · Drift / automasjon · P1

Arbeidsordre: Arkiver endelig tilstand. Lever: skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg.

Subagenter: Driftsagent — Gjør «Arkiver endelig tilstand» kjørbart i drift med én kommando, logging og tilbakerulling.; Bygger — Produser det kjørbare resultatet for «Arkiver endelig tilstand» i små, versjonerte steg.; Sikkerhetsagent — Vurder sikkerhet, personvern og hemmeligheter for «Arkiver endelig tilstand».

Kontroll: Kontroller leveransen for «Arkiver endelig tilstand» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Beskriv nåtilstand og ønsket automatisert tilstand for: Arkiver endelig tilstand (2) Implementer med tilbakerulling og logging (3) Verifiser i drift og dokumenter i driftshåndboken

Skills: SK-22 Publisering og deploy, SK-23 Overvåking, SK-24 Automatisering, SK-21 Hemmelighetshåndtering

Avhengigheter: ÅR-361

Leveranse: Skript/konfigurasjon i repo, driftsnotat, verifiseringslogg

Ferdig når: Kan kjøres med én kommando; Tilbakerulling er testet eller beskrevet; Ingen hemmeligheter i repo

Regler: tak 10 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 10 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-362=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-363.

### ÅR-363 — Overlevering til neste mandat

Dag 363 · lør 30. okt 2027 · Strategi / salg · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Overlevering til neste mandat. Lever: beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko).

Subagenter: Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Overlevering til neste mandat». Kutt det som ikke flytter målet.; Researcher — Finn og kildebelegg fakta som trengs for «Overlevering til neste mandat». Lever påstandsliste med kilde og usikkerhet.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Overlevering til neste mandat». Sjekk mot kostnadstak.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Overlevering til neste mandat» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Samle alternativer og kriterier for: Overlevering til neste mandat (2) Vurder alternativene mot kriteriene med tall der det finnes (3) Skriv beslutningsnotat med anbefaling og hva som skal til for å snu

Skills: SK-04 Prioriteringsmatrise, SK-18 Enhetsøkonomi, SK-30 Beslutningsnotat

Avhengigheter: ÅR-362

Leveranse: Beslutningsnotat (alternativer, kriterier, anbefaling, risiko)

Ferdig når: Minst to reelle alternativer er vurdert; Anbefalingen følger av kriteriene; Neste konkrete handling er navngitt; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 5 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 5 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-363=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-364.

### ÅR-364 — Ukesrevisjon uke 52

Dag 364 · søn 31. okt 2027 · Arkiv / revisjon · P3

Arbeidsordre: Ukesrevisjon uke 52. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Ukesrevisjon uke 52». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Ukesrevisjon uke 52». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Ukesrevisjon uke 52». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Ukesrevisjon uke 52» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Ukesrevisjon uke 52 (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-358, ÅR-359, ÅR-360, ÅR-361, ÅR-362, ÅR-363

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig

Regler: tak 3 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 3 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Ingen godkjenningsport; kjør til ferdig eller blokkert.

Neste: Sett ÅR-364=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ÅR-365.

## Dag 365 · Årsavslutning

### ÅR-365 — Årsavstemming: avstem alle 365 oppgaver mot leveranser; lever årsrapport, eksport og forslag til neste mandat

Dag 365 · man 1. nov 2027 · Arkiv / revisjon · P1 · GODKJENNINGSPORT

Arbeidsordre: Årsavstemming: avstem alle 365 oppgaver mot leveranser; lever årsrapport, eksport og forslag til neste mandat. Lever: oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat.

Subagenter: Arkivar — Avstem og arkiver alt som gjelder «Årsavstemming: avstem alle 365 oppgaver mot leveranser; lever årsrapport, eksport og forslag til neste mandat». Oppdater tilstand og register.; Økonomiagent — Tallfest kostnad og verdi for «Årsavstemming: avstem alle 365 oppgaver mot leveranser; lever årsrapport, eksport og forslag til neste mandat». Sjekk mot kostnadstak.; Produktstrateg — Avgrens problem, bruker og verdi for «Årsavstemming: avstem alle 365 oppgaver mot leveranser; lever årsrapport, eksport og forslag til neste mandat». Kutt det som ikke flytter målet.

Kontroll: Kontroller leveransen for «Årsavstemming: avstem alle 365 oppgaver mot leveranser; lever årsrapport, eksport og forslag til neste mandat» mot ferdigkriteriene. Godkjenn eller returner med konkrete mangler.

Deloppgaver: (1) Hent oppgaveregister, tilstand og leveranser for: Årsavstemming: avstem alle 365 oppgaver mot leveranser; lever årsrapport, eksport og forslag til neste mandat (2) Avstem: ferdig, blokkert, droppet; marker hull (3) Oppdater tilstand og skriv neste handling

Skills: SK-09 Tilstandslagring, SK-10 Gjenopptakelse, SK-28 Avstemming

Avhengigheter: ÅR-001–ÅR-364

Leveranse: Oppdatert state.json, oppgaveregister og kort revisjonsnotat

Ferdig når: Hver oppgave i perioden har status; Hull er listet med årsak; Neste handling er entydig; Menneskelig godkjenning er registrert i state.json før utførelse

Regler: tak 6 USD; Stopp og marker «Blokkert» hvis forbruket passerer 6 USD. Ingen publisering, kjøp eller ekstern kontakt uten godkjenning. Pause ved godkjenningsport; lagre tilstand og vent.

Neste: Sett ÅR-365=Ferdig, logg artefaktstier, neste = ingen (året er avsluttet).