VÅR – fem nye intimprodukter for kvinner

Ensidig sammendrag og anbefaling · 6. oktober 2026 · Konfidensielt

Situasjon: markedet (35–45 mrd. USD, +7–9 % i året) er dominert av lufttrykk- og vibrasjonsvarianter. De største plagene er uløste: nummenhet, passform, bærbare som faller av, utilgjengelig betjening, korte levetider og svakt personvern. Vi foreslår fem nye produktprinsipper som ikke er kopier av eksisterende leketøy.

| Produkt | Nytt prinsipp | Pris | COGS 10k | BM D2C | Invest. | Break-even | Lansering | Teknisk risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLØD | Varme og rullende trykkbølge, ingen vibrasjon | 2 990 kr | 315 kr | 86,8 % | 3,6 M | 2 277 stk | 15 mnd | Middels |
| AVTRYKK | Formes etter kroppen og låses med vakuum | 2 690 kr | 387 kr | 82 % | 3,9 M | 2 963 stk | 18 mnd | Høy |
| SAMKLANG | Mikro-sugefeste og stimulering som følger partneren | 1 890 kr | 332 kr | 78 % | 3,6 M | 4 236 stk | 17 mnd | Høy |
| LENE | Grepsfri kilepute, kroppstrykk styrer | 1 990 kr | 605 kr | 62 % | 2,6 M | 4 468 stk | 12 mnd | Lav |
| KJERNE | Reparerbar kjerne + skall som kan kokes | 990 kr | 217 kr | 72,6 % | 3,3 M | 6 132 stk | 12 mnd | Lav–middels |

Investering = utvikling, verktøy, sertifisering, IP og lanseringsmarkedsføring år 1. BM = bruttomargin på netto pris. Break-even på blandet DB (70 % D2C / 30 % engros).

Anbefaling: prioriter GLØD og KJERNE

1. GLØD (premium, 2 990 kr): størst udekket behov (overgangsalder, smerte, nummenhet), høyest dekningsbidrag (1 890 kr per enhet D2C), break-even ved cirka 2 277 enheter, og tilgang til kanaler som ikke rammes av annonsebegrensningene (apotek, helsepersonell, medieomtale). Patentkandidat. MVP i uke 16, lansering i måned 15.

2. KJERNE (inngang, 990 kr): lavest teknisk risiko og raskest til marked (MVP i uke 12, lansering i måned 12). Gjentakende inntekt fra skall, svar på EUs krav om utskiftbare batterier og plattform for LENE og senere varianter.

Parallelt (lav kostnad): AVTRYKK fase 0-mulighetsstudie for jamming (6 uker, 150k kr) på grunn av høy IP-verdi. SAMKLANG-teksturspor med go/no-go i uke 10. LENE bygges på KJERNE-plattformen med partnere og tilskudd.

Økonomi (sannsynlig scenario, 3 år)

|  | GLØD | KJERNE | Sum prioritert |
| --- | --- | --- | --- |
| Enheter år 1 / 2 / 3 | 3 000 / 8 000 / 15 000 | 5 000 / 12 000 / 22 000 |  |
| Netto omsetning 3 år | 49,2 MNOK | 32,5 MNOK | 81,7 MNOK |
| Investering inkl. lansering | 3,6 MNOK | 3,3 MNOK | 6,9 MNOK |
| Akk. resultat etter år 3* | 25,9 MNOK | 11,4 MNOK | 37,3 MNOK |

*DB minus markedsføring og investering, før lønn til grunnleggerteam og felles kostnader. SkatteFUNN (19 %) og Innovasjon Norge kan redusere egenkapitalbehovet.

Neste 90 dager (1,37 MNOK)

Analyse av anmeldelser og intervjuer → FTO og norske prioritetssøknader (GLØD, KJERNE) → CAD og simulering → funksjonelle α-prototyper (uke 12) → AVTRYKK fase 0 → søknader om SkatteFUNN og Innovasjon Norge → rekruttering til brukertest runde 1.

Beslutning som trengs: godkjenne prioritering, 90-dagersbudsjett og engasjement av patentkontor og regulatorisk rådgiver før noe vises eksternt.